République du Sénégal

-------------

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

----------------

Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols

-----------------

Inspection Régionale des Eaux et Forêts de Saint Louis

------------------

Réserve Spéciale d’Avifaune du Ndiael

PLAN SIMPLE DE GESTION

RESERVE SPECIALE D’AVIFAUNE DU NDIAEL (RSAN)

Version définitive

SOMMAIRE

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES	4

PREAMBULE	5

INTRODUCTION	6

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DU SITE ET SON ENVIRONNEMENT	7

1.1 Contexte historique	7

1.2 La Réserve du Ndiael et sa périphérie	7

1.3 Milieu biophysique	8

1.3.1 Facteurs physiques dominants	8

1.3.2 Communautés biotiques du système Guiers-Ndiael	13

1.4  Environnement humain	18

1.5  Principales activités socio-économiques de la zone	19

1.6  Environnement juridique et organisationnel de la RSAN	21

1.6.1 Contexte juridique de la réserve	21

1.6.2 Contexte institutionnel et modalités de gestion	22

CHAPITRE 2: MODALITES DE VALORISATION DE LA RESERVE	23

2.1 Initiatives de l’Etat et des partenaires	23

2.2 Les Acteurs concernées par la réserve	24

2.2.1 Identification des acteurs	24

2.2.2 Concertation avec les acteurs	27

2.3 Principaux enjeux	28

CHAPITRE 3 : OBJECTIFS DE GESTION ET PLAN D’ACTIONS	30

3.1 Objectifs de gestion	31

3.1.1 Objectif lié aux ressources naturelles 	31

3.1.1.2. Activité 2	31

3.1.2.1. Activité 3	31

3.1.2.2. Activité  4	32

3.1.2.3. Activité 5	32

CHAPITRE 4 : MISE EN ŒUVRE ET SUIVI - EVALUATION	40

4.1 - Mise en œuvre du Plan simple de gestion	40

4.1.1  Aspects institutionnels et organisationnels	40

4.1.2  Modes de financement du plan	40

4.1.3  Description du processus de mise en œuvre	40

4.2  Modalités de Suivi - Evaluation	41

4.4. Budget synthétique du Plan simple de gestion	45

4.5. Calendrier d'exécution	46

CONCLUSION	50

BIBLIOGRAPHIE	51

ANNEXES	52

# LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

AIV : Association inter villageoise

APIX : Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux

APR3M : Aire du patrimoine régional des 3 marigots

BCI : Budget consolidé d’investissement

CIC : conseil international pour la chasse

COMPACT : Community Management of Protected Areas –« Gestion Communautaire pour la Conservation des Aires Protégées »

CV : Comité villageois

DPN : Direction des parcs nationaux

ETP : Evapotranspiration potentielle

FIT : front intertropical

FLAG : Efflorescences Algales en milieu tropical peu profond

GIRMaC : Gestion intégrée des ressources marines et côtières

IGN : Institut géographique national

IREF : Inspection régionale des eaux et forêts

IRD : Institut de recherches et de développement

MEDD : Ministère de l’environnement et du développement durable

NNE : Nord –Nord- Est

N2 : Nationale 2 (route)

OLAG : Office du lac de Guiers

OMPO : Oiseaux Migrateurs du Paléarctique Occidental

ONG : Organisation non gouvernementale

PADF : Programme d’appui au développement forestier

POAS : Plan d’occupation et d’affectation des sols

PREFELAG : Projet de restauration des fonctions socio écologiques du lac de Guiers

PTA : Plan de travail annuel

RBTDFS : Réserve de biosphère transfrontalière du Delta du Fleuve Sénégal

RNC : Réserve naturelle communautaire

RSAN : Réserve spéciale d’avifaune du Ndiael

S.A : Société anonyme

SAED : Société d’aménagement et d’exploitation des terres du Delta et de la Falémé

SSW : Sud-Sud-Ouest

TFG : Groupe italien Tampieri

UICN : Union mondiale pour la conservation de la nature

UNESCO : Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture

WIA : Wetlands International Afrique

# PREAMBULE

Créée pour le maintien de l’équilibre entre les grands aménagements hydro agricoles au Nord du delta et la conservation d’une faune aviaire inféodée à un biotope humide, la réserve spéciale d’avifaune du Ndiael constitue une ressource de grande valeur économique, culturelle, scientifique et récréative dont la disparition serait irréparable car, zone humide qui remplit des fonctions particulières de protection, de réceptacle des eaux de pluie, d’alimentation des nappes phréatiques, mais également de lieu d’accueil des oiseaux d’eau migrateurs.

Pour une meilleure prise en charge des problèmes liés à la dégradation du Ndiael qui ont entraîné son inscription sur le registre de Montreux depuis juillet 1990, l’AIV Ndiaël, à travers un projet financé par Ecosystem Alliance (EA Wetlands International, IUCN Nl et Boths ENDS) et Living on the Edge A&Wdes Pays Bas, s’active depuis 2012 à ramener l’eau en vue de faire revivre une zone humide classée patrimoine mondial au titre de la Convention de Ramsar.

Ainsi, pour une exploitation rationnelle de la faune et de la flore, il est envisagé d’aménager le site et d’élaborer, un plan simple de gestion  en vue d’un développement durable des écosystèmes de la Réserve Spéciale d’Avifaune du Ndiael (RSAN).

Il faut noter que deux plans quinquennaux de gestion du site existaient déjà, à savoir celui élaboré par la Direction des Eaux et Forêts en partenariat avec OMPO (1999-2003) et celui élaboré par le Projet Biodiversité Sénégal-Mauritanie en collaboration avec l’Unité de Coordination de la Réserve (2008-2012)

Avant l’existence de ces plans, des amorces de remise en eau ont été effectuées (1991-1994: projet de remise en eau du Ndiael «Mietton et Al») et 1994-1999: projet de remise en eau du canal Ompo (triplet et al)

Pour réfléchir sur le processus d’élaboration de cet outil de travail, EA-WIA en rapport avec A&W, a organisé un atelier de partage avec les principaux acteurs concernés par la problématique de remise en eau du Ndiael. Même si des discussions sur des thématiques spécifiques n’ont pas été organisées, il ressort des orientations que le plan simple de gestion devrait servir de cadre de référence et mieux de support à l’élaboration de la Composante GEF du Projet de Réhabilitation des Fonctions Ecologiques et Economiques du Lac de Guiers (PREFELAG).

# INTRODUCTION

L’AIV réalise avec le soutien technique de l’unité de coordination de la Réserve spéciale d’avifaune du Ndiael (RSAN) et Wetlands International Afrique, un projet intitulé « Contribution à la restauration de la réserve du Ndiael-MSF II ». C’est dans ce cadre qu’un processus visant à doter la réserve d’un plan simple de gestion est engagé.

La démarche méthodologique pour atteindre cet objectif est décomposée en deux (2) parties :

- Une première qui consiste à réunir les préalables à l’élaboration du plan simple de gestion notamment un diagnostic/analyse de la situation du site eu égard au déclassement survenu en 2012 et des rencontres avec les acteurs identifiés au niveau du site. De manière spécifique, il s’agit de :

- Recueillir, rassembler et évaluer toute l’information pertinente disponible sur les caractéristiques écologiques, les fonctions et valeurs y compris les éléments socio-économiques et culturels et une cartographie du site ;

- Rencontrer les différents acteurs socioprofessionnels et économiques pour inciter  les parties concernées à jouer un rôle actif dans le processus de planification et de validation ;

- Faire une analyse de l’environnement actuel et apprécier le degré de l’efficacité de la gestion du site sur la base d’éléments de qualité de gestion  en valorisant la documentation et les données recueillies et en mettant  à profit les modèles et méthodologie disponibles au plan international;

- Une seconde partie consistant à :

- Proposer une approche d’intégration de la gestion du site par rapport aux exigences de l’écosystème global assorti d’une vision et d’un plan d’action à court et moyen termes,

- Proposer une ébauche de plan de gestion pour le site relativement aux plans de gestion des sites Ramsar et autres zones humides ;

- Animer les ateliers de réflexion et de validation du draft du plan simple de gestion ;

- Elaborer la version finale du plan simple de gestion du site en tenant compte des objectifs de conservation et des préoccupations exprimées pour la création du complexe de Réserve de Biosphère du Delta du Sénégal.

# CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DU SITE ET SON ENVIRONNEMENT

## 1.1 Contexte historique

A l’instar des pays du Sahel, le Sénégal subit depuis des décennies le phénomène de sécheresse qui a rendu fragile l’équilibre des écosystèmes à de nombreux endroits. A ce facteur climatique, sont venus s’ajouter les effets de l’intensification des activités humaines à travers les programmes de mise en valeur des terres du Delta. Ces actions impactent négativement les zones humides qui présentent des fonctions essentielles pour la conservation de la vie sauvage et le développement des populations humaines.

Dans le delta du fleuve Sénégal, avant la construction du barrage de Diama, les zones humides présentaient après une longue période de sécheresse,  une fonction déterminée pour la préservation de la faune ou la satisfaction des besoins humains.

Cette situation engendrait des risques potentiels de conflit entre conservateurs de la nature, soucieux du bon fonctionnement des Aires protégées dont notamment le Djoudj et les communautés locales qui voyaient dans ces parcs et réserves des refuges pour des oiseaux pouvant causer des dégâts importants à leurs cultures. Ils y voyaient également de vastes  zones pouvant faire l’objet d’une certaine forme d’exploitation notamment par l’élevage ou l’agriculture. Le manque de ressources en eau laissait cette situation sans solution.

Mais, la mise en eau du barrage de Diama en 1985 a crée une situation sans précédent dans laquelle la ressource en eau n’est plus le facteur limitant à une appropriation de ces espaces. Il était donc possible d’envisager la remise en eau de ces territoires  notamment la zone du Ndiael qui a fait l’objet de tentatives infructueuses de réhabilitation  par différents partenaires.

C’est dans cette perspective qu’un programme de restauration à long terme de l’écosystème aquatique du site a été initié en 1994 conjointement par la Direction des Eaux et Forêts du Sénégal et OMPO (Oiseaux Migrateurs du Paléarctique Occidental) et cinq ans après un plan quinquennal de gestion de la Réserve fut mis en place « 1999-2003 »

- Avec l’avènement du projet Biodiversité Sénégal- Mauritanie, l’AIV du Ndiael fut créée en 2004 et bénéficie d’une subvention dans le cadre de la restauration de l’écosystème et de l’amélioration de l’hydraulicité. Ainsi, un second plan de gestion (2008-2012) fut élaboré et mis en œuvre.

- Après le retrait dudit projet, l’association grâce à son organisation a été financée à nouveau par le projet COMPACT pour une consolidation des acquis.

- C’est dans cette même dynamique qu’elle a été à nouveau financée par Wetlands International et une ONG Néerlandaise AW. Ce dernier projet en cours est surtout justifié pour une amorce de remise en eau de la cuvette centrale du Ndiael en vue de :

- réhabiliter les écosystèmes

- permettre le retour massif des espèces d’oiseaux migrateurs

- assurer la promotion de l’écotourisme;

- développer des activités Sylvo -Pastorales;

- et surtout sortir la réserve de la liste rouge de Montreux

## 1.2 La Réserve du Ndiael et sa périphérie

Situé entre les latitudes 16°10 et 16°18 nord et 16°00 et 16°07 de longitude Ouest (carte de localisation en annexe) la réserve du Ndiael est un des sites d'hivernage des oiseaux paléarctiques et afro-tropicaux. Second site après le Djoudj, eu égard au nombre d'espèces d'oiseaux qui le fréquente, elle est circonscrite entre la commune de Ross-Béthio et les communes actuelles  de Diama, de Ngnith et de Ronkh dans le département Dagana  à 60 km de la ville de Saint-Louis.

La réserve constitue avec le lac de Guiers un système. Ce dernier est le centre d’une vaste dépression naturelle de 50 km de long sur une surface totale de 293 km2 à la cote 2m IGN. Tout autour du lac, se sont formés depuis des millénaires des écosystèmes humides connexes dont le rôle est d’entretenir la dynamique du lac en se servant à la fois d’exutoires aux flux excédentaires et de site de maintien de l’équilibre des écosystèmes. Lors de sécheresses des années 70, le lac ne bénéficiait pratiquement plus, en pleine saison sèche, de l’apport du fleuve qui lui-même arrivait à l’étiage vers le mois de juin. Cette situation faisait craindre un déficit surtout pour l’irrigation des milliers d’hectares qui dépendaient du lac.

Une décision fut alors prise  de fermer les principaux exutoires dont le Niety Yone qui alimentait les zones humides comme la dépression du Ndiaël. La fermeture de ces exutoires a eu comme conséquence, l’assèchement sur plus de 7 mois par an de la dépression du Ndiaël

Ce phénomène s’est étendu à l’ensemble des écosystèmes autour du lac qui commencent à perdre ainsi leurs fonctions socio-écologiques nécessaires à la durabilité des différentes productions (pêche, agriculture, élevage, exploitation cynégétique, bois etc.).

Avec la construction des barrages de Diama et Manantali les hauteurs d’eau se sont aujourd’hui nettement améliorées avec une cote de +2 qui permet le remplissage adéquat du lac en toute saison. Toutefois des contraintes subsistent notamment la vétusté des ouvrages de gestion et la prolifération de plantes aquatiques (Typha australis particulièrement) qui occupent aujourd’hui plus du quart de la superficie du lac, réduisant ainsi l’écoulement hydrologique

Aujourd’hui, la dépression du Ndiael est alimentée principalement par :

- le chenal du Niety Yone à partir du Lac de Guiers, et

- par la zone des « trois marigots » en période de crue.

L'essentiel de la dynamique hydrologique se réalise dans le lac et le système Ndiael - Niety Yone est devenu un enjeu économique et stratégique de premier ordre pour le pays.

## 1.3 Milieu biophysique

### 1.3.1 Facteurs physiques dominants

- Climat

Le Delta du fleuve Sénégal est situé dans une zone de transition entre le domaine océanique et la frange littorale à l’ouest et un arrière-pays continental sahélien auquel appartient la cuvette du Ndiael. Le climat est de type tropical, avec un court hivernage (juillet à septembre, parfois juin ou octobre) contrastant avec une longue saison sèche.

- Température

Les températures moyennes dépassent 27° presque toute l’année, entraînant une forte évapotranspiration de l’ordre de 2 250 à 3 500 mm/an, selon les différents auteurs consultés. Les pertes par évaporation sont donc dix fois plus élevées que le gain par les précipitations. Le maximum moyen le plus élevé est noté en mai (39,3 ° C) tandis que le minimum moyen le plus  bas est en janvier (13,6 ° C). L’humidité atmosphérique est inférieure à 55 % durant la contre saison sèche et atteint le maximum de 75 % en août – septembre.

Les valeurs relatives au vent peuvent être décomposées en deux périodes (Mietton  et Humbert, 1992) :

- l’une de janvier à août durant laquelle les vitesses moyennes sont supérieures à 2 m / s et les minima moyens à 5 m / s. Ces vitesses se renforcent d’avril à juillet et dépassent respectivement 3 m /s et 5,5 m /s ;

- la seconde de septembre à décembre durant laquelle les vitesses moyennes et les maxima moyens sont inférieurs à 2 et 5 m/s.

Au cours de l’année, les directions nord - est et  nord - ouest dominent, cette dernière étant mieux représentée au cours des mois de mai et juin.

Selon Mietton et Humbert (1992), « le Ndiael, du fait de son orientation, est surtout vulnérable vis à vis des coups de vent de Nord Est  mais, en outre, il n’est que partiellement sous l’abri du massif de dunes fixées de Ross Béthio, pour ce qui concerne les vents de Nord Ouest ».Toute la partie nord, proche du marigot du Ndiael, où se trouve la cuvette principale, se trouve sous cette influence.

## Evapotranspiration   potentielle

## L'ETP augmente du littoral vers le continent. Par exemple, l'ETP annuelle est de l’ordre 160 mm ave une forte variabilité saisonnière. La variation saisonnière de l'ETP moyenne au début de la saison est normalement élevée à cause de l'absence de nuages et d'un temps sec. L'humidité et la nébulosité augmentent avec l'installation de la saison des pluies entraînant une baisse de l'ETP qui est  généralement très élevée pendant toute l'année.

## Pluviomètrie

## La pluviométrie de la zone est caractérisée par une forte variabilité spatio-temporelle. Depuis quelques années, la région connait un déficit pluviométrique important. On note une baisse de la pluviométrie selon un gradient Ouest-Est et Sud-Nord. La hauteur de pluie recueillie sur dix ans (2002 – 2011) est présentée au tableau n° 1 ci-dessous :

| Années | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Moy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pluie (mm) | 233, 3 | 258,7 | 214,7 | 220,7 | 212,7 | 252,9 | 271,4 | 306,1 | 461,17 | 149,0 | 258,06 |
| Nb/ Jours | 16 | 17 | 18 | 24 | 14 | 19 | 30 | 18 | 30 | 12 | 19 |

## Sols

Les dépôts fluviomarins couvrant le delta sont constitués d’une couche épaisse de dépôts sableux, surmontée de formations sableuses, sablo-limoneuses à limono- argileuses, alternant avec des parties dépressionnaires à sédiments essentiellement argileux (cuvettes de décantation, dépressions), avec des formations éoliennes, dunes jaunes : récentes et cordons littoraux). Les sols du Ndiael sont plus ou moins salés et hydro morphes. Ils sont soumis à des remontées capillaires favorisant les processus de salinisation des horizons de surface.  Les sols sont principalement de trois sortes :

- Sols sableux (Pénéplaines et dunes du Diéri)

- Cuvettes de décantation et dépression (Grande mare)

- Sols argileux et argilo limoneux (Zone inondable du Walo)

Les types de sols rencontrés dans le Ndiael sont décrits au tableau n° 2 ci-dessous :

| Terminologie Locale | Catégorie pédologique | Texture | Teneur en argile % |
| --- | --- | --- | --- |
| Diéri | Sols minéraux bruts d’apports éoliens Sols bruns sub-arides | Sableux | 0 à 10 |
| Fondé | Sols peu, évolués d’apport modal, hydro morphe en profondeur, sol salin à horizon superficiel friable acidifié ou alcalin | Sablo argileux | 10 à 35 |
| hollaldés | Sols hydromorphes à gleys salés à horizon superficiel friable ou topomorphes non grumosoliques | Limono argileux | 35 à 50 |
| Hollaldés | Sols hydromorphes à gleys, vertisols topomorphes non grumolosiques peu évolués ou halomorphes |  | +50 |

Une description des unités écologiques datant de 1964 (BDPA. Et al. 1995) fait état de vastes étendues de sols nus et salés correspondant à des cuvettes temporairement inondées et bordées par une steppe salée. La sécheresse et l’assèchement du site ont contribué à concentrer les sels, entraînant une forte régression du couvert végétal. Si la partie sud, entre les Trois Marigots et le Ndiael est fortement végétalisée, avec un développement important des tamaris, la cuvette centrale, sur-salée, abrite une végétation halophile très clairsemée. Les zones de  rejet d’eau au nord sont ceintes de typhaies, lorsque la salinité est faible, ou colonisées par quelques massifs de joncs sur les sols salés.

La carte ci-dessous donne une idée de l’occupation du sol de la RSAN en 2013

- Types de terrain

Le  Projet EA/LoTe  a identifié les différents types de terrain ci-dessous  sur la base des données d’échelle (Echelle du travail au terrain  1:25.000, 1 cm = 250 m. Superficie minimale est 1 x 1 cm au plan)

Plaines d’inondations

W	Eaux permanentes ou temporaires

W1	Eau temporaire ouverte (Lac ou Marigot,<5% végétation)

W2 	Eau permanente ouverte (Lac ou Marigot, <5% végétation)

W3	Nénuphares (Lotus, Nymphaea, >5% végétation)

Bh	Basin – vegetation avec Helofytes

Bh1	Typha-vegetation (>50%)

Bh2	Scirpus-vegetation (>50%)

Bh3	Phragmites – vegetation (>50%)

Bh4	Sporobolus vegetation (>50%)

Bh5	Autre helophytes (>50%)

Bf	Basin – forets / arbustive

Bf6	Basin versant avec arbres ( e.g. Acacia nilotica ou A. seyal  5 - 50% couverture)

Bf7	Basin versant avec arbres ( e.g. Acacia nilotica ou A. seyal > 50% couverture)

Sn	Basin –sol nu ou herbacees

B8	plaines d’inondations – ( vegetation <5%)

B9	plaines d’inondations avec vegetation herbeuse (5-50%)

B10	plaines d’inondations avec vegetation herbeuse (>50%)

C	Cultures

C1	Culture de riz

C2	Culture maraichages

C3	Culture autre

C4	 infrastructure

Steppes, savanes, levees, dunes

Sh	Steppes herbacées ou sol nul

S1	Sol nu (vegetation  <5%)

S2	Steppe herbacées (arbres < 5%, graminées généralement pas 80cm)

Sa	Steppes et savanes

S3	Steppe arbustive/ arborée (arbres >5% ; A. seyal, senegalensis, tortilis, Balanites etc.)

S4	Steppe arbustive/ arboree (arbres >50%)

S5	plantation des arbres endémique

S6	plantation des arbres exotique (Neem ou Eucalypte)

S7        Savane (arbres < 5%, graminées généralement au moins 80cm)

S8        Savane arbustive/ arborée (arbres  5- 50%)

S9        Savane arbustive/ arborée (arbres  >50%)

Af	Affleurement rocheux /Cuirasse

A1	Affleurement rocheux /Cuirasse

- Steppe correspond a une formation herbeuse ouverte avec des graminées vivaces largement espacées, n’atteignant généralement pas 80 cm, des plantes annuelles abondantes entre les vivaces, parfois mêlées de petits arbres, d’arbustes et d’arbrisseaux

- Savane correspond a une formation herbeuse comportant une strate graminéenne continue d’au moins 80 cm de hauteur, ordinairement brulée annuellement

## Eaux souterraines

## La nappe phréatique est présente partout à des niveaux proches de 10 m. La qualité est bonne en quelques endroits mais elle se dégrade le plus souvent à cause de la forte pollution superficielle. On recense en plus de cette nappe 4 autres  formations aquifères dont :

- le Quaternaire

- le Mio-pliocène (Continental Terminal): nappe superficielle,

- l’Eocène (Paléocène, Eocène inférieur, Eocène moyen et supérieur) : nappes intermédiaires et

- le Maestrichtien : nappe profonde.

Dans la zone  Diéri  proche  du lac, il existe des captages profonds qui alimentent  quelques forages à vocation pastorale.

- Hydrologie

Jusque dans les années 1950, la cuvette du Ndiael n'était jamais asséchée. La surface en eau variait selon la saison de 10 000 à 30 000 ha (de Naurois in Mietton et Humbert, 1992) et le site était considéré comme marais salan. La cuvette était alimentée par trois sources d’eau :

- Le Yetti yone, un marigot de 28 km de long, situé dans la partie du delta. Il assurait le remplissage principal de la cuvette à partir du Lac Guiers.

- Le marigot de Bonbol qui est coupé par la route nationale Saint- Louis à Rosso depuis des années 1960. Ce marigot est l’aboutissement du marigot de Télel, bras du Lampsar également appelé Kassak à cet endroit, distant du Ndiael de 3,5km.

- Les trois marigots : Le Ndiael était alimenté par le marigot de Mengueye, prolongement du troisième marigot, (ou marigot de Diasseou) qui entrait par le nord ouest. L’eau qui arrive dans les trois marigots provient du marigot du Djeuss (ou du Lampsar) qui est raccordé au fleuve au niveau de Dakar Bango.

Les principales mares sont : mare de Diakharé ; mare de  Alouyi ; mare de thioump 1 et 2 ; mare de ladé ; mare de Deymane ; mare de Ndiandija ; mare de Mbarodi ; mare de Belwel ; mare de Podadadji ; mare de Biliar ; mare de Tanay.

L'ensemble du système hydrologique communique avec le Sénégal par le biais du chenal de la Taouey qui permet un échange entre les deux complexes. Ferlo/lac de Guiers Mais, la construction d'ouvrages a modifié les configurations du système.

### 1.3.2 Communautés biotiques du système Guiers-Ndiael

#### La Flore

La végétation est composée de deux entités bien distinctes :

- Une steppe arbustive sur les zones sableuses comprenant une partie de dunes et de dépressions.

Les espèces rencontrées sur les zones de dunes sont : Acacia Senegal, Acacia radiana, Zizyphus mauritiana, Balanites aegyptiaca mélangé de Boscia senegalensis, de salvador persica et de Combretum glutinosum.

Les espèces dominantes dans les dépressions sont : Mytragina inermis et Anogaeisus leocarpus ;

- Un peuplement d’Acacia nilotica dans les mares situées dans la partie nord et le long du marigot Yettti yone, mais aussi un fourré de Tamarix senegalensis dans la partie sud vers la zone des trois marigots.

Le tapis herbacé est assez fourni en hivernage et est composé essentiellement de : Andropogon gayanus, Vetiver anigritana, Schoenefeldia gracilis, Eragrotis tremula, Pennisetum pedicellatum, Typha domingensis, Cenchrus biflorus et cyperus maritimus

Le tableau n° 3 ci-après montre l’évolution des espèces ligneuses au niveau de la réserve du Ndiael :

| Espèces végétales | Nom scientifiques | Nom vernaculaires |
| --- | --- | --- |
| Principales espèces rencontrées | Acacia tortilis | Seing |
|  | Tamarix senegalensis | Nguedji |
|  | Acacia senegal | Wereck |
|  | Anogeissus leiocarpus | Nguediane |
|  | Acacia nilotica | Neb neb |
|  | Combretum glutinosum | Rat |
|  | Acacia seyal | Sourour ou Boulbi |
|  | Mitragyna inermis | Khoss |
|  | Salvadora persica | Ngaw |
|  | Commiphora africana | Nghotott |
|  | Balanites aegptiaca | Soump |
|  | Guiera sengalensis | Nguer |
|  | Adansonia digitata | Bokki bouy |
|  | Sclerocarya birrea | Beer |
|  | Combretum micranthum | Kinkéliba |
|  | Boscia senegalensis | Niandame |
| Espèces ligneuses disparues depuis 1983 | Dalbergia malanoxylon | Dialambane |
| Espèces ligneuses disparues depuis 1993 | Combretum aculeatum | Sawatt |
|  | Hyphaena thebaica | Guelodji |
|  | Dichrostachys glomerata | Bourli |
| Espèces réapparues ces dix dernières années | Combretum aculeatum | Sawatt |
|  | Faidherbia albida | Kadd |
|  | Tamarindus indica | Dakhar |

  - Autres Espèces ligneuses :

| Nom scientifique | Nom local |
| --- | --- |
| Acacia nilotica var adansoni | Gawdi |
| Piliostigma reticulatum | Barkéwi |
| Accaia sieberiana | Alouki/Seindieng |
| Acacia albida | Thiaski |
| Crataeva religiosa | Naiko |
| Ziziphus mauritiana | Diabi |
| Dalbergia melanoylon | Dialambane |
| Grewia bicolor | Kelli |

Le tableau n° 4 ci-dessous visualise l’évolution des espèces herbacées au niveau de la réserve :

| Espèces végétale | Nom scientifiques | Nom vernaculaires |
| --- | --- | --- |
| Principales espèces herbacées | Typha domingensis |  |
|  | Cenchrus biflorus | Xaxam |
|  | Sporobolus robustus |  |
|  | Voscia cuspitada |  |
|  | Eragrostis pilosa |  |
|  | Sasola baryosma |  |
|  | Phloxerus vermicularis |  |
|  | Nitraria retusa |  |
|  | Suaeda vermiculatum |  |
|  | Zygophyllum waterlotii |  |
|  | Artrocnemum macrostachyum |  |
| Espèce herbacée disparue depuis 1983 | Andropogon gayanus | Xatt |
| Espèces herbacée disparue depuis 1993 | Vertiveri nigratina | Sepp |
| Espèces herbacées réapparues ces dix dernières années | Cassia italica | Laydour |
|  | Andropogon gayanus | Xatt |
|  | Commelina sp | Walwaldé |
|  | Panicum laetum | Ndieumb |

- Autres Espèces herbacées

| Nom scientifique | Nom local |
| --- | --- |
| Andropogon gayanus | Thièlè= Khat |
| Panicum laetum | Paguiri = bakat |
| Echinochloa pyramidalis | Didèrè |
| Sporobolus helvolus | Thiakatal |
| Cyperus sp | Houkundè |
| Spermacoce verticillata | Thiamtarlè |
| Glinus lotoides | Dathièrè |
| Spermacoce repens | Foulnièrè |
| Bergia suffruticosa | Dialagnèrè |
| Vetiveria nigritana | Sep tep= Sembaan |
| Schoenefeldia gracilis | Selberè |
| Oryza lon gistamina | Thieep |
| Diplachne fusca | Ndibiss |
| Cyperus maritimus | Gowé |
| Alysicarpus ovalifolius | Mbamat |
| Euphorbia forskalaei | Wereljane |
| Euphorbia hirta | Mbal |
| Ceratotheca sesamoides | Yorokhlan |
| Ipomoea asarifolia | Ndénatt |
| Pennisetum pedicellatum | Bara |
| Cassia italica | Leydour |
| Eragrostis tremula | Salgouf |
| Merremia pinnata | Sarag i surga |
| Merremia tridentata | Talav lit |
| Nymphaea lotus | Jaxar |
| Aeschynomene indica | Kouykhouy= Thilambé |
| Boerhavia repens | Foulnièrè |
| Tribulus terrestris | Tagg, Dagg |
| Trichoneura mollis | Ndialouri |
| Cyperus iria | Hissel |

#### La Faune

- Terrestre

Actuellement, la situation de la grande faune laisse à désirer. Plusieurs espèces ont disparu, quelques rares individus d’espèces autrefois abondantes subsistent. Les prospections antérieures, les dénombrements actuels et les données recueillies auprès de  l’Association Inter-villageoise du Ndiaël (AIV) et des populations locales permettent de recenser une quinzaine d’espèces animales terrestres.

Le tableau n° 5 ci-dessous présente les espèces de faune terrestre au Ndiael :

| Espèces animales | Nom scientifiques | Noms Français |
| --- | --- | --- |
| Mammifères | Canis aureus /adustus | Chacal |
|  | Erythrocebus patas | Patas |
|  | Phacochoerues aethiopicus | Phacochère |
|  | Hystrix cristata | Porc-épic |
|  | Xerus rutilu | Ecureuil fouisseur pâle |
|  | Lepus sp. | Lièvre à oreilles de lapin |
|  | Crocuta crocuta | Hyène tachetée |
|  | Viverra civetta | Civette |
|  | Atilax paludinosus | Mangouste des marais |
|  | Genetta sp | Genette commune |
| Reptiles | Rat palmiste Chat sauvage |  |
|  | Varanus nilotica | Tortue terrestre Varan du nil |
|  | Varanus exanthematicus | Varan des sables |
|  |  | Vipère heurtante |
|  | Python de sebae | Python de séba |

Le phacochère (Phacochoerues aethiopicus), le lièvre à oreilles de lapin (Lepus sp.) et le chacal (Canis aureus et adustus) sont, à bien des égards, les espèces dominantes ; Viennent ensuite, le patas (Erythrocebus patas), le varan du Nil (Varanus nilotica) et le varan des sables. Si l’hyène tachetée (Crocuta crocuta) n’a pu être observée lors de nos prospections de terrain, sa présence a été signalée à plusieurs reprises par les membres du CIV et les populations locales. Un individu a notamment été retrouvé mort en 2005 et plusieurs autochtones affirment avoir entendu les hurlements d’hyène ces dernières années.

Des observations ont également conduit à recenser la présence de la tortue terrestre, de l’écureuil fouisseur pâle (Xerus rutilus), du Python de Séba et du porc-épic. Les effectifs de la vipère heurtante sur l’ensemble du Delta semblent en augmentation et sa présence a été signalée. La civette (Viverra civetta), la genette commune (Genetta sp.) et la mangouste des marais (Atilax paludinosus) sont également présents au niveau de la bordure Est de la dépression. L’aire de présence du crocodile du nil (Crocodilus niloticus), pourtant commun dans les eaux du Delta, s’arrête au niveau du pont du «Yetti-Yone»

- Avifaune

L’avifaune, en particulier les oiseaux d’eau douce sont au cœur de la problématique de gestion et de protection du Ndiaël. Le Delta, d’une manière générale et particulièrement le Ndiaël constitue une des zones majeures et d’importance incontestable pour la conservation des oiseaux en provenance d’Afrique Occidentale ou de l’hémisphère nord. Elle est composée essentiellement des espèces migratrices telles que : les sarcelles d’été, les canar siffleur, canards armés ; canards pilets, canards souchets, oies de Gambie, oie d’égypte . Spatule d’europe et d’Afrique; dendrocygnes, flamants roses, hibis, Barges, chevaliers, pélicans ; charognards  … Quant aux espèces sédentaires, elles sont composées de la grande outarde, petite outarde  , grand calao d’Abyssinie et les deux petits calaos, de tourterelles, de pigeons, de gangas, de grues couronnées martin pêcheur. Canards sauvages; cigogne ; héron sacré ; francolins commun,  Pintades, Coudou fatou, canard  casqué, cigogne, …etc.

- Poissons

Entre  autres espèces piscicoles identifiées au Ndiael (Projet Biodiversité Mauritanie-Sénégal), on retenir celles figurant au tableau n° 6 ci-dessous :

| Espèces | Noms vernaculaires Ouolof |
| --- | --- |
| Lates niloticus | Diene wekh |
| Labeo cubie | Satt |
| Tilapia nilotica | Wass |
| Tilapia zilli | Wass |
| Gynarchus niloticus | Galakh |
| Gynarchus electrocus | Galakh |
| Heterobranchus bilique |  |
| Schilbe mystus | Khéle |
| Alestes nure | Selinthe |
| Distichodus rostratus | Sonor |
| Polypterus senegalus | Niageul |
| Mormyrus senegalensis | Roume-boss |

De manière spécifique, l’état de l’avifaune de la RSAN  est apprécié à travers le décompte international réalisé le 15 janvier de  chaque année au niveau des aires de la RBT ou par les décomptes conduits chaque mois. Ce décompte international  des oiseaux d’eau permet d’avoir une idée sur la santé écologique des différents sites, d’apprécier la  tendance évolutive de chaque espèce  d’oiseau d’eau, d’améliorer les statuts et habitats par une meilleure prise en compte dans les aménagements.

L’analyse comparative des dénombrements de 2011 et 2012, avait montré une baisse  significative des effectifs dénombrés au niveau de la réserve de la RSAN de -44,61% (O. KANE-BISPN 2013) qui serait due à un assèchement précoce des plans d’eau.

Les résultats des décomptes laissent apparaître une réduction des effectifs entre 2012 (2679) et 2013 (1484) avec une remontée subite en 2014 (10 585). Les décomptes mensuels qui sont effectués par la méthode dite «Points Transect» donnent un aperçu général aussi bien sur la faune que sur la flore.

## 1.4  Environnement humain

La plupart des villages voisins du Ndiael sont peuplés par des peulhs dont l’activité principale est l’élevage bovin. Ces populations ont toujours été impliquées par l’approche participative dans la restauration écologique du site.

Trente-deux(32) villages sont polarisés par la Réserve  et constituent chacun un comité villageois (CV) soit 32 comités regroupés en Association Inter Villageoise (AIV) du Ndiael.

C’est en vue d’une meilleure compréhension de cet environnement humain que l’AIV en collaboration avec l’unité de coordination de la réserve  et dans le cadre du projet MSF II financé par Wetlands international Afrique, a réalisé en 2014 des enquêtes socio économiques portant sur  une valeur cible de cinq cent (500) ménages.

Le ménage a été identifié à la famille qui est constituée en moyenne de 14 individus. Généralement les hommes sont polygames 2 à 3 femmes par ménage ; la moyenne d’enfants par épouse est de 3 à 4 enfants. Il s’y ajoute des neveux, des nièces ou quelquefois le père ou la mère, etc.

L’enquête réalisée par «ETS EXPRESS BUSINESS WORLD » révèle un effectif de 9806 habitants (données de 22 villages) et 800 ménages identifiés au niveau des villages riverains du site. Un village compte en moyenne 37 ménages ou carrés. Le nombre d’adhérents à l’AIV est de 2374 correspondant à 170 ménages. La distribution de cette population est  présentée dans les quatre (4) zones ci-dessous  résultant d’un découpage du site réalisé sur la base de la proximité et des affinités ethnosociologiques.

- Zone A (Ross- Béthio)……10/11 villages……….6942  habitants

- Zone B (Niourkoulène)……2/6 villages…………. ..434 habitants

- Zone C (Bélel Mbaye)……..7/9 villages……………1513 habitants

- Zone D (Guilado)………………3/6 villages…………….. 897 habitants

Au niveau collectivité locale, la répartition est la suivante :

- Communauté rurale/commune de Diama……………………. 2 CV

- Communauté rurale/commune de Ross Béthio………….. 8 CV

- Communauté rurale/commune de Ronkh………………………5 CV

- Communauté rurale/commune de Ngnith……………………17 CV

Ainsi,  12 villages ou CV sont localisés dans la zone affectée à Senhuile S.A, 2 villages en zone mixte et 6 villages se trouvent dans la zone tampon de la Réserve.

Dans l’ensemble, on remarque des effectifs élevés au niveau des tranches d’âge de 4 à 40 ans, ce qui montre que les effectifs des enfants scolarisables et des jeunes en âge de travailler sont très importants et que donc un potentiel humain de gestion du site existe. On peut donc faire le lien entre la restauration des zones humides et l’amélioration des conditions d’existence des populations locales riveraines au travers de pratiques traditionnelles d’utilisation durable du site.

## 1.5  Principales activités socio-économiques de la zone

Les activités socio-économiques, se caractérisent par leur diversité d’un sous-groupe de villages à l’autre. Dans le sous-groupe des petites localités, l’agriculture et l’élevage à petite échelle représentent les activités économiques principales. Globalement, les activités économiques étaient traditionnellement dominées par les cultures de décrue, la pêche et l’élevage; Par ailleurs, il faut signaler le développement de l’artisanat avec le tissage du Typha pour la fabrication de différents matériaux (nattes, clôture, etc.).

- La Pêche

La pêche continentale est pratiquée au niveau de la réserve du Ndiaël malgré le fait que cette activité n’’ait pas été citée parmi celles autorisées par l’Article 4 du décret 65-053 du 2 février 1965, au titre des droits d’usage.

Ces pêcheurs considèrent que les ressources halieutiques se sont raréfiées (certaines ont même disparu) depuis l’avènement des barrages hydrauliques de Manantali et de Diama. Toutefois, les techniques et équipements inadaptés, l’envahissement des plans d’eau par les herbes sont autant de difficultés d’accès des pêcheurs à la ressource en sus du manque d’organisation de l’activité.

Les prises ont fortement baissé, même si la valeur marchande des produits a sensiblement évolué à la hausse. Malgré cette situation, les intérêts autour de la pêche restent importants et impliquent des acteurs d’origines diverses. De ce point de vue, on note une présence d’étrangers venant des pays limitrophes (notamment le Mali).

On peut également retenir que la cohabitation entre ces différents acteurs autour de la ressource halieutique de plus en plus rare peut être porteuse de germe de tension et de risque de conflit.

- L’agriculture

Les activités agricoles ont également évolué d’une agriculture de décrue vers  celle irriguée, le retrait insuffisant de l’eau ne permettant plus la pratique de l’agriculture traditionnelle. Par ailleurs, l’absence ou le niveau rudimentaire des aménagements agricoles et des équipements ne permet pas encore aux populations riveraines de la réserve d’accéder à de meilleures conditions de rentabilité et d’amélioration des revenus.

Quelques cultures maraîchères sont implantées le long du canal creusé en 1994. La zone nord, au niveau du Nieti Yone, fait l’objet d’une exploitation plus intensive.

- L’élevage

L’élevage a non seulement subi les contrecoups de la sécheresse mais aussi de la réduction des vaines pâtures qui étaient pratiquées après les récoltes de sorgho et des cultures de décrue. A cela s’ajoute le faible développement des cultures fourragères. L’accès des éleveurs au lac étant également réduit du fait de la concurrence entre les activités agricoles et domestiques, l’essentiel du cheptel est orienté vers la réserve de faune qui constitue la principale zone d’accueil en saison sèche, ce qui accroit la pression sur les espèces forestières et fauniques.

L’élevage transhumant est pratiqué par des éleveurs nomades du Ferlo qui trouvent au niveau des Trois Marigots au sud du Ndiael, des surfaces en eau encore facilement accessibles pour y faire boire le bétail. Cet ensemble reste le seul, côté rive gauche du delta, à pouvoir encore accueillir des troupeaux.

Le tableau n° 7 ci-dessous donne des indications sur les villages d’implantation de parcs à vaccination, le potentiel des bovins et des ovins / caprins

| Sites d’implantation des parcs à vaccination | Villages ou Hameaux polarisés | Bovins | Ovins/Caprins |
| --- | --- | --- | --- |
| Ouro l’Islam | Guiladou, Keur Mbaye Diarra, Keur Demba Ka, Keur Ahmet ka, Keur moussa bah Ka | 600 | 500 |
| Nadiel | Nadiel 1 - 2 - 3 - 4 | 1000 | 700 |
| Béli Bamdi | Béli bamdi, Bélel Mbaye, Yowré, Kadou Ndef | 1500 | 2000 |
| Naéré | Naéeé, Nder, Doune diéling, Temeye, Ndiourky, Keur Alhamdou | 800 | 1300 |
| BountouDieugue(Yeti yone) | Yeti yone, Pakh, Tordionabé | 900 | 2500 |
| Diagane | Diagen, Howandou, Kambe, Bouky, Dental, Ndourounabé, Howandou | 1000 | 2500 |
| Wanguene | Wanguene, Saré Alassane, yamane, Sarène | 1000 | 2000 |
| Khondentane | Khondentane, Ndiorno | 800 | 1000 |
| Médina Mountaga | Colonat, Médina Mountaga | 900 | 1000 |
| Thiédème Peulh | Podadji, Ngandiel, Thiédème Peulh | 1500 | 1700 |
| Diassarnabé Déguélème | Diassarnabé, Thiédji | 900 | 2000 |
| Raynabé | Raynabé1, Raynabé2, Mbande, Gouygui, Diomboron | 2000 | 1000 |
| Assytoye | Assitaye, Gandiaye, Ndiaye, Guinte Ndiaye, Maniang | 2100 | 1500 |
| Bégaye | Savoigne, Bégaye | 600 | 700 |
| Maka Ndandari | Beuyti, Gouye Nar, Niassène, Yalata, Keur Arona Tall | 200 | 1700 |
| Totaux |  | 17 600 | 22 100 |

- L’Artisanat

Il se développe avec le tissage du Typha et du Sporobulus pour la fabrication de différents matériaux (nattes, gabions, palissades, etc.). Le tannage des peaux, jadis développé dans beaucoup de villages, est de moins en moins usité.

- La Chasse

Elle n’est pas autorisée au niveau de la réserve de faune. Par contre, au nord et au sud, deux zones ont été amodiées et font l’objet d’une réglementation: Il s’agit de la zone AGUIMA (15 000 ha) gérée par MR Didier THULLANT et la zone du Lac de Guiers Ouest (20 000 ha) administrée par Mr Alain DANIEL. Par ailleurs, la zone cynégétique des Trois Marigots a été coupée en deux au profit de deux amodiataires : René Bancal pour la zone Sud (10 944 ha) et l’Association de chasse et de tir du Sénégal pour la zone Nord (10 000 ha); D’autres infrastructures à caractère cynégétique appartenant à Messieurs Bruno CAMBIER et Alain BELLASSE existent dans la zone..

Des espaces de chasse ceinturent la réserve, mais le respect de la réglementation et une application intelligente du cahier de charges notamment les obligations des opérateurs cynégétiques en matière d’aménagement cynégétique pourraient améliorer le repeuplement faunique et l’attractivité du site au plan éco touristique.

- Les activités culturelles

La zone est connue à travers certains villages historiques comme Pakh et Nder réputé pour un fait historique qui s’est déroulé un mardi « Talata Nder », un suicide collectif de femmes qui avaient préféré la mort à l’esclavage.  Ce village abrite également des arbres adulés par les anciens pour les bienfaits qu’ils procureraient à ceux qui acceptent de se conformer aux rites.

De manière générale, les plans d’eau impliquent plusieurs enjeux locaux autour du développement des activités socio-économiques. Les évolutions induites à la fois par les aménagements et les conditions biophysiques contribuent à exacerber les tensions entre les différents acteurs, du fait de la recomposition des activités et des possibilités d’accès à l’eau.

## 1.6  Environnement juridique et organisationnel de la RSAN

### 1.6.1	Contexte juridique de la réserve

Une superficie de 46 550 ha de la zone du Ndiael a été classé Réserve Spéciale d’Avifaune par Décret N°65 053 du 02/02/1965 en vue de compenser les déclassements des Réserves partielles de faune du Djeuss (56 000 ha) et du Boudoum (27 000 ha).

Les droits d’usage comme le ramassage du bois mort, la récolte des fruits sauvages, des plantes alimentaires et médicinales, les gommes et résines, la paille, le miel, le pâturage, l’émondage des arbres fourragers et le parcours des animaux appartenant aux collectivités riveraines demeurent  autorisés.

Par contre, la lutte anti aviaire peut y être exécutée dans les conditions habituelles tout comme l’organisation de battue administrative pour réduire la population de phacochères si leur effectif devient préjudiciable aux cultures des villages riverains.

Enfin, l’Article 7 dudit décret stipule qu’une remise en eau de la cuvette devrait être faite dans le cadre de l’aménagement du Delta, les modalités devant être précisées par un arrêté conjoint du Ministre du Plan et du Développement et du Ministre de l’Economie Rurale.

Cette cuvette du Ndiaêl dénommée dépression du Ndiaël a été désignée en 1971 Zone Humide par la Convention de Ramsar (Iran) et classée le 11/07/1977 au 139e rang sur la liste mondiale des zones humides. En 2005 l’UNESCO dans un souci d’efficacité et d’harmonisation de gestion a désigné la Réserve du NDIAEL comme une des aires centrales de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du Delta du Fleuve Sénégal  (RBTDFS)

Patrimoine Mondial,  la réserve du  Ndiael est aujourd’hui sur la liste rouge de Montreux parmi les sites menacés de disparition. Sa superficie a été ramenée par décret 2012-366 du 20 mars 2012 portant déclassement partiel à 20 000 ha dont 10 000 ha d’aire centrale et 10 000 ha de zone tampon.

Les 26 550 ha déclassés en zone périphérique pour cause d’utilité publique ont été réaffecté par décret 2012 - 367 du 20 mars 2012 au projet Senhuile S.A  (20 000 ha) et aux populations des collectivités locales de Ngnith, Ronkh  à hauteur de 6 550 ha

Une cartographie numérique du positionnement des différents acteurs dans l’environnement spatial de la RSAN a été réalisée avec le concours de la Cellule cartographie de la SAED. Cette base de données constitue un support appréciable pour une meilleure connaissance de l’occupation de l’espace

Il convient également de préciser que dans la Commune de Diama, il n’y a aucun espace disponible pour les cultures au niveau de la périphérie déclassée, qui abrite plusieurs villages le long de la N2.

En outre, la limite Sud-ouest de la réserve constitue le point de jonction avec les 3 marigots, voire l’Aire du Patrimoine Régional des 3 Marigots (APR3M) ;

Comme on peut le constater, la Réserve Spéciale d’Avifaune du Ndiael (RSAN) à l’instar de l'essentiel des zones humides du delta du fleuve Sénégal est une zone très convoitée par l’Agro-business et les populations locales pour sa mise en valeur ; C'est une des rares zones d'élevage extensif du Delta.

### 1.6.2	Contexte institutionnel et modalités de gestion

La réserve spéciale d’avifaune du Ndiaël qui dépend de la Direction des Eaux et Forêts est sous la responsabilité d’un Coordonnateur. Les principaux acteurs qui concourent son développement sont l’Inspection  Régionale des Eaux et Forêts (IREF) de Saint-Louis, l’Unité de Coordination  de la réserve  et  l’Association Inter Villageoise (AIV). Un ingénieur des travaux des parcs nationaux, spécialiste de la faune assume les fonctions de Coordinateur, il est assisté d’un technicien forestier (ATEF) et d’un personnel de soutien.

La Coordination du Ndiael est logée dans les locaux du l’Inspection régionale des eaux et forêts de Saint louis qui l’a dotée d’une partie de ses équipements de bureau et de son personnel de soutien (chauffeur) recruté sur le Fonds Forestier National.

En outre, la Direction des eaux et forêts a accompagné cette coordination avec l’affectation d’un véhicule et la dotation durant les premières années de crédits de fonctionnement. Malheureusement, ce soutien financier n’a pas été systématiquement reconduit du fait de la faible prise en compte des aires protégées  dans l’affectation des ressources.

De façon plus significative, le Programme d’Appui au Développement Forestier (PADF) qui aurait pu aider efficacement à l’atteinte d’une partie des objectifs assignés à la RSAN n’a pas financé les activités prioritaires comme la remise en eau de la cuvette centrale, la réhabilitation des habitats et la promotion de l’écotourisme, en raison d’une intégration peu appropriée des préoccupations de la réserve dans la planification régionale.

Ce n’est qu’en 2009, à la demande de l’IREF de Saint Louis qu’une inscription de crédit est faite au Budget Consolidé d’Investissement (BCI) Ce budget, comme tous les autres, connaît quelques fluctuations et s’élève aujourd hui à prés de dix millions/ an ; Le tableau n° 8 ci-dessous en donne un aperçu :

| Années | Montant alloué | Observations |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 15 000 000 | Les fonds sont domiciliés au Trésor Public |
| 2010 | 15 000 000 | Ponction de 500 000 f cfa |
| 2011 | 11 500 000 | « |
| 2012 | 12 629 000 | « |
| 2013 | 10 984 000 | « |
| 2014 | 10 984 000 | Ponction de 50 % |

Par ailleurs, des efforts considérables ont été faits dans le cadre de la restauration avec le soutien des partenaires au développement dont Wetlands International Afrique.

# CHAPITRE 2: MODALITES DE VALORISATION DE LA RESERVE

## 2.1   Initiatives de l’Etat et des partenaires

Une remise en eau partielle de la zone du Ndiaël a été réalisée en janvier 1995 grâce au financement du Conseil international de la Chasse (CIC) ; Mais celle-ci était insuffisante pour permettre à la cuvette  d’être recolonisée par l’avifaune.

C’est pourquoi, depuis sa création en 1997, le Projet d’aménagement et de développement in tégré du Ndiael (PADIN) a entrepris en relation avec l’IREF de Saint Louis de nombreuses activités de gestion du site en vue de l’élaboration d’un plan de gestion de la réserve. L’objet d’un tel plan visant une utilisation rationnelle telle que définie par la Convention de Ramsar et qui désigne tout mode de gestion du milieu permettant de concilier les activités sociales et économiques (la chasse, la pêche, l’agriculture, la sylviculture, la navigation, les loisirs, certaines activités industrielles), avec le maintien des équilibres naturels de la zone, en d’autres termes la conservation et ses caractéristiques écologiques.

Il s’agit d'intégrer de manière durable les différentes formes d'utilisation de la cuvette: (pâturages, régénération des boisements naturels, maraîchage, pêche, accueil de l'avifaune et tourisme cynégétique).

Dans ce cadre, le Projet de Conservation de la Biodiversité Mauritanie-Sénégal a entrepris un travail d’organisation des populations vivant à la périphérie de la RSAN afin de les impliquer dans la gestion du site. Ainsi l'Association inter villageoise (AIV) du Ndiael a été créée en 2004 et regroupe actuellement 32 villages avec 170 ménages, 2374 membres, une population-cible de 20 000 habitants et un siège à Ross-Béthio.  Elle est administrée par un Bureau Exécutif en sus de 11 commissions techniques. La plus haute instance de l’AIV est l’Assemblée générale.

Le projet a à son actif plusieurs réalisations répertoriées dans le rapport terminal élaboré au terme du projet.

Malgré ces réalisations et les importants investissements consentis, le projet n’a pas pu s’attaquer à la question principale de remise en eau du Ndiael du fait de l’inexistence d’un volet hydraulique. Néanmoins, il a amorcé des actions visant à améliorer l’hydraulicité à travers:

- l’acquisition et la pause de buse au niveau de la carrière de « Thioump » ;

- le récurage du chenal de Nietty Yone ;

- le récurage et le nettoyage de mares..

Dans le même sillage, l’UNESCO a facilité la création en 2005 d’une Réserve de biosphère transfrontalière dans le delta du fleuve Sénégal (RBTFDS) entre le Sénégal et la Mauritanie sur une superficie de 641 768 ha dont  562 470 ha en zone continentale et 79 298 ha en zone maritime ainsi répartie : Mauritanie : 186 908 ha et Sénégal : 454 860 ha.  La RBTFDS est composée d’un noyau central, de zones tampon et d’aires de transition.

Les problématiques portées par cette réserve transfrontalière sont :

- l’insuffisance des parcours et les conflits entre éleveurs, agriculteurs et aires protégées,

- l’accès difficile à l’eau pour certaines catégories d’acteurs (éleveurs et petits agriculteurs),

- la gestion des plantes envahissantes qui occupent une bonne partie des terres

arables et constituent un obstacle sérieux pour la pêche,

- la pollution des eaux par les substances chimiques (agriculture irriguée) qui constituent une menace pour l’avifaune,

- la pauvreté qui touche la grande majorité des habitants aggravé par la péjoration des conditions écologiques suite aux aménagements hydrauliques et à la sécheresse,

La RBTDFS a apporté un soutien régulier à la RSAN par la fourniture d’équipements logistiques (moto) et informatiques, la formation, les visites d’échange, l’ouverture de pare feux,….

Dans la même période, le programme de gestion intégrée des ressources marines et côtières (GIRMaC) piloté par la Direction des Parcs Nationaux (DPN) a accompagné la RSAN dans le mise en œuvre de ses plans annuels de travail. Son appui a porté spécifiquement sur des dotations en termes d’équipement (logistique, informatique), de formation, d’échanges intra-sites et d’actions de protection/conservation des ressources (faune, flore).

Le Programme COMPACT qui a pris le relais avec le « projet d’amélioration de la biodiversité de la réserve spéciale de faune du Ndiaël par la réhabilitation du réseau hydrographique » a financé l’AIV à hauteur de Vingt-sept millions cent dix-huit mille francs (27 118 000) dont 39% d’apport de l’AIV. Ce projet a pu démontrer avec des moyens relativement faibles qu’il était possible de remettre de l’eau dans la grande mare et de faire revenir l’avifaune qui a été observée en grand nombre (9370 oiseaux en 2011).

Au terme de cet accompagnement, l’IREF, la RSAN et l’AIV ont accepté la proposition de WIA élaborée sous forme d’un projet intitulé «Contribution à la restauration de la réserve du Ndiaël» co-financé par Ecosystem Alliance (Wetlands International, IUCN,  Pays Bas et Boths ENDS) et Living on the Edge-Pays Bas. Le projet a mené diverses activités et obtenu à mi-parcours les résultats ci- dessous :

- Délimitation des limites de la RSAN (zone humide et zone tampon sur 20 000 ha) ;

- Activités de régénération de l’environnement (reboisement, mise en défens ;

- Curage, faucardage manuel et dégagement de bouchons le long du canal de Nietty Yone  et de l’axe menant vers la Grande mare ;

- Analyse ex-ante (réguliers) de la situation socio économique des ménages ciblés ;

- Renforcement de capacités sur la filière de production laitière et sur l’exploitation et la commercialisation des essences locales ;

- Mise en place de financements pour l’embouche bovine et la commercialisation des fruits et gousses ;

- Formation sur les techniques de comptage et d’identification des Oiseaux ;

- Suivi ornithologique effectué par les populations tous les mois sous la supervision de l’encadrement technique ;

- Réalisation de mirador ;

- Visite d’échanges en Mauritanie et dans le delta du Saloum

Malgré tous ces soutiens, de nouveaux aménagements sont encore nécessaires pour une remise en eau correcte  de la cuvette. En attendant, la formulation d’un plan simple qui faciliterait la gestion du site est devenue une nécessité. Ce plan simple pourrait constituer un cadre de référence pour d’autres partenaires mais surtout, une trame du plan de gestion qui sera élaboré et mis en œuvre par le Projet de Restauration des Fonctions Ecologiques et Economiques du Lac de Guiers (PREFELAG) géré par l’Office du Lac de Guiers (OLAG).

## 2.2  Les Acteurs concernées par la réserve

### 2.2.1  Identification des acteurs

Dans et autour de la réserve gravitent plusieurs acteurs dont les initiatives (action ou décision) présentent des impacts sur la gestion de  celle-ci. Entre autres, on peut retenir Senhuile S.A, les Eleveurs, les Pêcheurs, les Amodiataires, les Collectivités locales, la Réserve de Tocc Tocc,  l’AIV, l’Unité de Coordination de la RSAN, l’IREF, l’OLAG, la SAED, les ONG, etc.…

- Senhuile S.A

Le projet agroindustriel Senhuile constitué par le Groupe italien Tampieri (TFG) et Senethanol a démarré en 2012 dans la communauté rurale de Fanaye suite à un agrément de l’APIX. Son objectif était la production et l’exportation de semences de tournesol utilisables pour produire de l’huile alimentaire.

En raison du désaccord d’une frange importante des élus et de la population de Fanaye, le projet a été délocalisé dans une assiette foncière de 20 000 hadéclarée d’utilité publique suite au déclassement partiel de la RSAN;

A la pratique, Senhuile est en train de se reconvertir dans la culture de riz, de l’arachide et de maïs sur une superficie de 2000 ha. Elle pourrait abandonner la culture de tournesol suite aux échecs constatés et expérimenter prochainement la culture du soja ;

Ces modifications dans l’orientation du plan de mise en valeur devraient être soutenues par une étude d’impact environnemental qui prendrait en compte ces nouvelles activités ; Cette réorientation nécessite l’installation d’un bon système de drainage et de recyclage des eaux usées aussi bien pour les cultures en cours que celles à venir,

S’agissant de la protection des cultures, des procédés innovants devraient être mis en œuvre notamment l’utilisation d’appareils pour chasser les oiseaux granivores et des machines pour le traitement et les semis en bio.

- Communauté des éleveurs

Elle constitue un groupe important localisé en majorité au niveau de la zone à usages multiples, La réserve du Ndiael abrite une population animale domestique évaluée à 17 600 bovins, 22 100 petits ruminants, 1 000 chevaux, 700 ânes, 9 chameaux et 1 500 volailles. Le cheptel qui a été recensé lors des campagnes de vaccination a besoin des ressources de la réserve surtout durant les périodes d’appauvrissement des pâturages et de tarissement des mares.

Le déclassement partiel de la réserve a été mal vécu par la communauté des éleveurs en raison de la perte de pâturage résultant de la réduction de l’espace pastoral. La capacité de charge est largement dépassée et les risques d’un transfert du surplus d’animaux vers la zone tampon sont élevés.

- Les Pêcheurs

La pêche traditionnelle est pratiquée par une population relativement importante, non organisée, d’origine malienne. Les captures portent sur des sujets de taille réduite (alevins) qui sont séchés et revendus hors du pays, ce qui constitue une entrave au renouvellement de la ressource halieutique. En outre, les mailles qui sont utilisées ne sont pas conformes aux normes prévues par la réglementation en vigueur. On note par endroits l’intrusion de résidents qui commencent à s’exercer à cette forme d’exploitation de la ressource.

- Les Amodiataires

Deux (2) zones amodiées dans la périphérie de la RSAN notamment dans les anciennes communautés rurales de Ronkh (Lac de Guiers Ouest) et Ngnith (AGUIMA). L’amodiation est la location des droits de chasse de l’Etat à des opérateurs  en vue de l’organisation d’un tourisme cynégétique (chasse). Cette chasse est réglementée par un arrêté du MEDD qui prend en compte les spécificités de la ressource faunique (potentiel, distribution, espèces menacées, etc..). Ces opérateurs sont tenus dans le cadre de leur plan de travail annuel, de réaliser en rapport avec les collectivités locales et le service forestier des aménagements cynégétiques pour un meilleur développement de la faune.

- Les Collectivités locales

La RSAN dans son assise initiale de 46 550 ha était ceinturée par la commune de Ross Béthio et les communautés rurales de Diama, Ronkh et Ngnith. Ces collectivités locales sont constituées par des populations essentiellement à vocation agropastorale (Diama et Ronkh) et pastorale (Ngnith), ce qui explique les coupes fréquentes et abusives notées sur la flore et les velléités d’occupation à des fins agricoles comme cela a été le cas avec la communauté rurale de Ronkh (demande de déclassement de 25 000 ha pour un projet agrosylvopastoral). Les  collectivités locales de Ronkh et Ngnith dont les populations ont bénéficié d’une partie des 6 550 ha lors du déclassement partiel de la réserve ont avalisé la mise à disposition de ces espaces au projet Senhuile pour la riziculture.

- La Réserve de Tocc Tocc

D’une superficie de 273 ha, la RNC de Tocc Tocc est située dans la partie sud de la communauté rurale de Ronkh, en périphérie du Lac de Guiers, principale source d’alimentation en eau potable de Dakar.

Créée officiellement par arrêté n° 07-2011 du 04 juillet 2011 par le Conseil Rural de RONKH, la RNC de Tocc Tocc est née de la volonté  commune  des populations autochtones de cinq villages de la communauté rurale de Ronkh (Tolleu, Keur Idrissa, Windi Thily, Pakh et Bountou Baat),  de prendre en charge, dans un élan communautaire, la gestion de leur environnement et de ses ressources naturelles.

- L’AIV

Organisation relais mise en place en 2004 par la Coordination de la Réserve avec le soutien du projet biodiversité Mauritanie-Sénégal, l’AIV est devenue au fil des années la principale structure de protection et de gestion de l’écosystème Ndiael en raison de sa constitution en comités villageois et sa distribution dans l’espace polarisé par la réserve. Les programmes successifs de capacitations technique et administrative ont fortement aidé l’association à asseoir un leadership dans le domaine de la conservation de la biodiversité

- L’OLAG

Des contraintes portant sur la vétusté des ouvrages de gestion de l’eau du lac et la prolifération des plantes aquatiques (Typha australis particulièrement) qui occupent une bonne partie de la superficie des plans d’eau sont enregistrées, ce qui se traduit par une réduction de l’écoulement hydrologique au niveau de  la Touey.

Pour lever les contraintes liées à une fourniture durable en eau pour les différents usages, un plan de gestion du lac de Guiers a été élaboré en 2006 et l’Office du Lac de Guiers (OLAG)  a été mis en place en 2010 pour appliquer les mesures retenues dans le plan de gestion notamment un aménagement durable du lac basé sur une approche qui tient compte de la restauration des écosystèmes.

- L’Unité de Coordination de la RSAN/L’IREF

Instances de coordination et de gestion, ces structures veillent à une bonne planification des activités de protection et de réhabilitation de l’écosystème, à la recherche et à l’allocation judicieuse de ressources additionnelles en sus de celles allouées par l’Etat.

Elles devraient en outre, s’assurer de la disponibilité d’un bon plan de communication de manière à améliorer la visibilité de la RSAN et son attractivité en tant que site  éco touristique  à fort potentiel.

### 2.2.2  Concertation avec les acteurs

La concertation avec les acteurs s’est déroulée en 2 étapes : une réunion de travail avec un premier groupe d’acteurs s’est déroulée le 08 Septembre 2014 au CDAF de Ross Béthio suivie d’une série de visites effectuées au niveau des opérateurs cynégétiques et autres  structures.

La réunion de travail et la série de visites aux structures ont permis aux uns et aux autres d’apprécier l’environnement actuel de la RSAN, son mode de gestion, les perspectives de remise en eau et de réhabilitation des écosystèmes, leur participation à la mise en oeuvre des activités.

Photo 1 : Rencontre avec les acteurs au CDAF de Ross béthio

Il ressort de ces entretiens un certain nombre de préoccupations listées ci-dessous et qui seront prises en compte lors de la formulation de la vision et des objectifs spécifiques :

- L’affectation de la zone à usages multiples à Senhuile a engendré une pression supplémentaire du cheptel sur la réserve notamment la zone tampon ;

- Les éleveurs souhaitent la mise en place d’un programme de cultures fourragères comme cela avait été promis par le projet Senhuile lors des négociations avec les collectivités locales ;

- Le maintien des activités maraichères au niveau des villages de la zone tampon où ce type d’activité était antérieurement pratiqué pourrait aider à accroitre  les revenus des ménages comme l’indique une étude sur la culture des légumes dans la zone de la RSAN réalisée en 2014 par le GIE La Saint Louisienne – SECOTRA;

- Une dégradation accrue du couvert végétal est notée du fait de la forte concentration des animaux d’où l’intérêt d’aller progressivement  vers une intensification de l’élevage comme le suggère la commission de surveillance de l’AIV ; En outre, la réduction de la zone affectée au projet Senhuile du fait de la non valorisation de l’espace relativement à son engagement initiale (culture de tournesol), permettrait une extension de la zone tampon au profit des bénéficiaires des droits d’usage traditionnels.

- Une attention particulière est nécessaire pour protéger l’avifaune et le cheptel contre les pesticides utilisés par Senhuile lors du traitement des cultures ;

- L’implication du service des pêches devrait permettre une bonne diffusion de la réglementation en matière de pêche continentale (engin, maille, période,…).

Il ressort des rencontres avec les parties prenantes de bonnes dispositions à discuter des orientations et à formuler des propositions en vue de l’élaboration d’un plan simple de gestion.

## 2.3 Principaux enjeux

- Social

Un meilleur accès des populations à l’eau à travers l’enlèvement des végétaux aquatiques et la création de points d’eau potable permettront d’améliorer la disponibilité de l’eau et réduiront les risques de contamination  et de propagation des maladies hydriques.

Un reprofilage des mares habituellement utilisées par le bétail afin de faciliter l’abreuvement du bétail, l’élevage étant, du fait de son caractère extensif, confronté à une réduction progressive de l’’espace de plus en plus occupé par les périmètres agricoles.

Il importe dans un tel contexte de promouvoir un élevage intensif basé sur le développement des cultures fourragères, la maîtrise de l’eau et la stabulation.

- Réhabilitation des écosystèmes

Divers écosystèmes sont dans un état de dégradation relativement avancé notamment les habitats ou les lieux de refuge de la faune, de l’avifaune. Des zones sensibles ne sont plus protégées du fait de comportements anthropiques (coupes systématiques et abusives) du couvert végétal. Il convient de restaurer ces biotopes pour permettre un retour rapide  des espèces menacées ou disparues sur le site.

- Genre

Dans les instances de ces différentes organisations (CV et AIV) les femmes et les jeunes sont bien représentés et occupent des positions qui leur permettent de participer à la prise de décision.

En favorisant la participation et l’accès des jeunes et des femmes aux processus décisionnels, une opportunité se dessine par rapport aux instances des collectivités locales, ce qui renforcerait la gouvernance et la démocratie locales.

Les femmes des comités portent des initiatives économiques pour lesquelles elles disposent d’un savoir-faire reconnu (maraîchage, petit élevage, transformation du lait, commercialisation, etc.) et qui leur permettent de  tirer des revenus.

- Gouvernance

La Coordination de la RSAN et l’AIV réalisent chaque année un plan de travail (PTA) intégrant les objectifs de protection et de réhabilitation de la faune et de la flore, le renforcement des capacités techniques et organisationnelles de l’AIV, le développement d’un partenariat public-privé. Ce PTA est mis en œuvre et fait l’objet d’un suivi financier régulier et d’une évaluation périodique.

L’AIV tient régulièrement son assemblée générale extraordinaire pour faire l’état  d’avancement des activités et renouveler ses instances (Bureau Exécutif, Commissions techniques). La formation des membres de ces structures en gestion administrative, financière et suivi devraient améliorer la visibilité et la représentativité de l’AIV.

- Durabilité

La mise en place d’infrastructures touristiques et leur valorisation pourraient faciliter l’alimentation d’un fonds d’entretien par des prélèvements sur les recettes touristiques. Ce fonds d’entretien pourrait ainsi constituer un mécanisme de pérennisation des aménagements et de gestion durable.

La disponibilité de moyens additionnels par le biais de la Direction des eaux et forêts, d’ONG et de mécènes pourrait permettre une meilleure surveillance du site. Il s’agira dans le cadre l’appui actuel de WIA, de mettre en place de manière concertée un plan simple de gestion qui garantirait la participation des différents acteurs à la planification/validation des activités.

- Gestion des risques

Une campagne d’information et de sensibilisation bien élaborée devrait être mise en œuvre afin de minimiser la compétition pour l’occupation des terres autour et dans la réserve et décourager d’éventuelles convoitises. Les mesures prises par l’Etat dans le cadre du Projet de Restauration des Fonctions Ecologiques du Lac de Guiers (PREFELAG) pourraient garantir l’intangibilité de cet espace qui joue un rôle de régulation des écosystèmes.

- Communication

Les mécanismes de coordination (réunions de planification et de suivi de l’exécution), la production et la diffusion de documents écrits, l’organisation de la documentation et des archives devraient être développés à l’interne.

En outre, la production documentaire et l’utilisation de supports (documents techniques sur papier, supports de communication institutionnelle sur papier, version numérique des documents techniques, images et autres documentations pertinentes) devraient permettre une large diffusion de l’information auprès du public.

La réserve peut continuer d’utiliser divers canaux (affiches, radios, messages télévisés, reportages, site Web, etc.) et installer des panneaux d’identification des réalisations. Des films documentaires pourraient être produits sur les réalisations de la réserve en mettant en exergue les témoignages des acteurs impliqués dont les populations et la comparaison des situations avant et après projet.

- Rehabilitation de la reserve

L’enjeu est de réunir les préalables nécessaires à la sortie de la réserve de la liste rouge de Montreux, ce qui n’est possible qu’avec la remise en eau de la réserve de faune, l’aménagement et la réalisation d’opérations pilotes pour une valorisation des services des écosystèmes.

Il s’agit de la réalisation d’ouvrages de diverses dimensions, le reprofilage de cuvettes et nichoirs, des plantations  massives, des mise en défens, l’érection de  miradors, la construction postes de commandement et de gardes, l’aménagement d’un site d’embarquement, …etc.

- Elaboration d’un nouveau cadre de référence

Un plan de gestion avait été élaboré par le Projet Biodiversité Mauritanie-Sénégal en relation avec le Projet d’Aménagement et de Développement Intégré du Ndiael (PADIN) pour la période 2008-2012. Le Ndiael étant un des sites du projet Biodiversité, la mise en œuvre du plan de gestion a surtout été perceptible durant la période d’exécution dudit projet mais il n’a pas toujours servi de référence pour la planification des activités des autres intervenants. Entre autres réalisations imputables au plan de gestion, celles du projet ci-dessous listées

- 150 km de pare-feu périphérique de délimitation ont été ouverts ;

- Plusieurs actions de restauration des écosystèmes (production de plants,  plantations linéaires, massives, d’enrichissement) ;

- 160 ha semis directs avec et sans labour ;

- 4079 ha de mise en défens, (MED) ;

- le financement d’un programme d’activités génératrices de revenus (AGR)

- l’évaluation de la biomasse foliaire, de la biomasse herbacée et du taux de recouvrement au terme du projet ;

- la mesure de biomasse au niveau du site de contrôle de Bélèle Mbaye (zone déclassée) dont le récapitulatif pour les ligneux est présenté ci-après :

Nombre d'espèces ligneuses Densité d'arbres (nbpieds/ha) Régénération (nbbrins/ha) Mortalité (nbpieds/ha) Biomasse foliaire (kgmv/ha) Recouvre-ment (%) Abondance max Espèce dominante 8 116 172 0 248 2,02 50,00 Boscia senegalensis

Les principales contraintes identifiées lors de l’élaboration et la mise en œuvre du plan de gestion 2008-2012 demeurent ; il s’agit de :

- une obstruction des voies d’eau menant aux mares y compris la grande mare,

- l’ensablement et l’assèchement des mares,

- l’inexistence de pistes de désenclavement,

- la forte pression animale,

- des coupes abusives du bois et une carbonisation clandestine,

- une faible application des règles locales de gestion,

- la disparition de certaines espèces animales et végétales,

- une faible régénération liée à une mortalité des jeunes pousses,

- une dégradation des zones de nidification,

- un braconnage fréquent.

La récurrence de ces contraintes justifie l’élaboration d’un troisième plan de gestion qui pourrait servir de support  de planification pour  toute  intervention au niveau de l’aire protégée durant la prochaine décade. Les orientations ci-après sont à envisager :

- Préserver les caractéristiques écologiques du site ;

- Définir des mécanismes appropriés de gestion participative de la réserve ;

- Favoriser des activités génératrices de revenu au profit des populations (AIV et autres) pour un développement durable ;

- Valoriser durablement l'espace et les ressources ;

- Articuler la gestion de la réserve à celle de la RBT Sénégal/Mauritanie.

# CHAPITRE 3 : OBJECTIFS DE GESTION ET PLAN D’ACTIONS

Une prise en compte des enjeux ci-dessus décrits dans les perspectives d’aménagement et de gestion de la réserve devrait faciliter sa requalification en tant que site de Ramsar, patrimoine mondial et accroitre son attractivité en tant qu’aire centrale de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du fleuve Sénégal. C’est à cette fin que les objectifs de gestion ci-dessous ont été définis.

## 3.1	Objectifs de gestion

L’objectif général est de promouvoir des activités traditionnelles respectueuses du caractère naturel du site par le biais de deux objectifs de gestion répondant à une démarche globale de conservation du site qui privilégie les principaux éléments du patrimoine des populations d’oiseaux

A cette fin, les populations locales devraient avoir des opportunités de s’initier  aux  principes  et  aux  techniques  de  conservation,  de  restauration  et  de  valorisation  de  la biodiversité  et  du  patrimoine  culturel  local,  dans  les limites de la réserve  et  dans  les  terroirs villageois adjacents.

### 3.1.1	Objectif lié aux ressources naturelles : Il s’agit de restaurer les potentialités du site pour l’avifaune, susceptibles de rétablir son importance au plan international (Site ramsar à sortir du régistre de Montreux).

.3.1.1.1. Activité 1  - Réhabiliter  les habitats de la faune et conserver la biodiversité du site surtout pour l’avifaune notamment les oiseaux migrateurs et les espèces menacées dites endémiques

Le retrait de la réserve de faune du Ndiael du registre de Montreux nécessite une maitrise des facteurs écologiques, biologiques et socio économiques susceptibles de permettre une gestion intégrée et durable de la RSAN au profit d’un mieux être des populations locales.

### 3.1.1.2. Activité 2 -  Préserver l’intégrité du site et de ses ressources

Le classement compensatoire de la zone du Ndiael en réserve spéciale d’avifaune visait la conservation des habitats et des espèces suite au déclassement des réserves partielles du Djeuss et de Boundoum. Cet objectif est en partie atteint malgré les faiblesses dans l’application du décret de classement (article 7), notamment la remise en eau. Des acquis existent mais sont précaires du fait de facteurs conjoncturels et structurels internes et externes qui impactent les ressources et les limites de la RSAN, rendant nécessaires une densification de son dispositif de surveillance, l’allocation de ressources additionnelles et un engagement renforcé des organisations de la Société civile pour sa pérennisation.

3.1.2 - Objectif  lié à l’exploitation du site par l’homme : Il vise à favoriser des activités de reconstitution du couvert végétal et de valorisation des potentialités éco systémiques

### 3.1.2.1. Activité 3 - Organiser l’utilisation du site par des activités traditionnelles d’élevage, de maraichage et de pêche dans le respect des équilibres naturels et améliorer les moyens d’existence des populations riveraines.

La prise en charge des activités de conservation des espèces et des écosystèmes ainsi que des préoccupations socio économiques des communautés, en sus des modalités de leur disponibilité régulière nécessite des moyens importants difficilement mobilisables par les crédits alloués par l’Etat.. C’est pourquoi, il serait utile de susciter la mise en place de filières économiques endogènes (ex : campements et guides éco touristiques) avec des mécanismes de gestion autonome susceptibles de supporter en totalité ou en partie, les charges découlant des activités de gestion.

Par ailleurs, le caractère transfrontalier de ces écosystèmes commande de développer des passerelles entre aires protégées en vue d’une harmonisation des options et démarches. Il s’agira d’articuler la gestion de la réserve à celle de la Réserve de Biosphère Transfrontière Sénégal/Mauritanie.

### 3.1.2.2. Activité  4 –  Promouvoir le reboisement,  la régénération naturelle assistée (RNA) et la mise en défens afin de lutter contre la désertification (production de bois de chauffe) et remettre de l’eau dans la cuvette par inondation saisonnière artificielle

La reconstitution du couvert végétal par des actions anthropiques devrait permettre à terme de fournir du bois de chauffe aux populations des villages adjacents à la réserve. En outre, la gestion des ouvrages prévus à Bélél Mbaye (remplissage) et de chasse en aval de la grande mare  par l’Unité de coordination/AIV devrait faciliter la remise en eau de la cuvette par inondation saisonnière artificielle

### 3.1.2.3. Activité 5 - Mettre en place un programme d’informations des populations riveraines et promouvoir la formation des acteurs

La restauration et la conservation de la biodiversité de la RSAN  nécessite la participation active des populations locales notamment des démembrements de l’AIV. Ceci ne pourra se faire qu’avec une mise à disposition des informations appropriées et leur  formation sur des thématiques susceptibles de les préparer à apporter une contribution efficace à la mise en œuvre du plan simple de gestion.

3.2-  Le Plan d’actions : Les résultats nécessaires à l’atteinte des objectifs de gestion ci-dessus sont pour l'essentiel :

- des mesures de protection  et de surveillance efficaces du site et de ses ressources mises en œuvre ;

- l’utilisation du site organisée et les moyens d’existence des populations riveraines renforcés ;

- un programme  d'informations  et de formation  efficace des acteurs mis en place ;

- un aménagement approprié  et une gestion améliorée du site réalisés ;

- la gestion du site et de sa périphérie articulée à celle de la RBTDFS ;

- le couvert végétal est reconstitué et la remise en eau se fait par inondation saisonnière artificielle.

Un plan d’actions susceptible de conduire à ces résultats a été élaboré en identifiant une palette d’activités / objectif de gestion. La localisation, la période de réalisation, les acteurs en charge de la mise en œuvre, les procédures et modalités de réalisation de chaque activité ont été discutés.  Une  séance de planification organisée à Guilado le 26 Novembre 2014 (photo 2) a permis aux représentants des 32 Comités villageois de l’AIV d’échanger et de valider les objectifs de gestion, les résultats attendus et les activités y afférents.

Photo 2 : Séance de planification/validation des activités à GUILADO

Tableau n°1 : Le Plan d’Actions

| Objectifs de gestion | Sous activités | Où | Quand | Par qui | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif 1 - Objectif lié aux ressources naturelles | 1.1 - Réhabiliter les habitats de la faune | Refuges et sites de nidification | A partir de 2015 | RSAN, comités villageois, PREFELAG | Protection des refuges, construction de nichoirs et buttes de nidification |
| A.1-Réhabiliter les habitats de la faune et conserver la biodiversité du site surtout pour l’avifaune notamment les oiseaux migrateurs et les espèces menacées dites endémiques | 1.2- Construire des nichoirs et miradors | Sites identifiés par la RSAN et l’AIV | 2015-2016 | Entreprises, RSAN, Comités villageois | Identification de sites et recrutement de prestataires |
|  | 1.3- Faire le suivi de la dynamique de la faune et de la végétation (dénombrement et inventaire) | Zones et site | 2015- 1019 | RSAN, Personnes ressource AIV | Formation du personnel et acquisition d’équipements ; Signature de protocoles de recherche avec les instituts de recherche et les universités |
|  | 1.4- Sécuriser la faune en particulier les oiseaux migrateurs | Nichoirs et buttes | 2015-2019 durant le séjour des oiseaux | Gardes forestiers et préposés à la surveillance | Suivi rapproché et surveillance intensive |
|  | 1.5- Protéger les espèces endémiques menacées | Habitats, nichoirs et buttes | 2015-2019 | Surveillants et comités villageois | Localisation et protection des refuges |
|  | 1.6 – Mettre en place un système de gestion de base de données (SGBD) | Siège RSAN | 2015- 2016 | RSAN, DEFCCS, ONG, PREFELAG | Appui de personnes ressources |
|  | 1.7- Mise en place d’un Centre de documentation | Siège RSAN | 2015-2017 | RSAN, DEFCCS, ONG, PREFELAG | Appui d’un bibliothécaire-archiviste |
| - A.2- Préserver l’intégrité de la RSAN et de ses ressources | 2.1 - Consolider la matérialisation des limites de la réserve | Contours du site | 2015 | Equipe de coordination et AIV | Bornage et relevé coordonnées |
|  | 2.2- Ouvrir et entretenir des pare-feux | Pourtour du site et zones sensibles (voir secteurs) | Janvier-Février 2015 | Entreprise - commissions techniques PREFELAG | Contrat de prestations- investissement humain |
|  | 2.3- Entretenir les plans d’eau et participer à la gestion des ouvrages (alimentation, régulation) | Grande mare, zone tampon, Bélel Mbaye et 3 marigots | Toute l’année | Comités villageois et Préposés au suivi des ouvrages | Désherbage, faucardage, mise en eau et assèchement périodique des plans d’eau |
|  | 2.4- Assurer un entretien régulier des ouvrages | Sites d’emplacement des ouvrages | Dès réception des ouvrages | Entreprises et comités de surveillance | Visite périodique ei investissement collectif |
|  | 2.5- Lutter contre les végétaux aquatiques envahissants | Périphérie des plans d’eau | A partir de 2015 | Comités villageois, Opérateurs cynégétiques | Faucardage périodique |
|  | 2.6- Fixer les berges | Le long des talus | Dès réception des ouvrages | Comités villageois, Opérateurs cynégétiques | Plantation par des espèces protectrices du sol |
|  | 2.7- Densifier le dispositif de surveillance | Autour et au niveau des points névralgiques | A partir de 2015 | DEFCCS, IREF et AIV | Mise à disposition d’ATEF, de gardes et de volontaires |
|  | 2.8- Renforcer des capacités organisationnelles et opérationnelles des unités locales des volontaires | Postes de gardes, Brigade forestière et sites névralgiques | A partir de 2015 | Coordonnateur RSAN, AIV, DEFCCS, opérateurs cynégétiques, PREFELAG | Formation et dotation de moyens matériels et logistiques |
|  | 2.9- Allouer des moyens conséquents aux structures de suivi | RSAN et AIV | A partir de 2015 | DEFCCS et ONG | Accroissement de ressources financières et de moyens de déplacement aux structures de suivi |
| A.3- Organiser l’utilisation du site pour des activités traditionnelles d’élevage, de maraichage et de pêche dans le respect des équilibres naturels et améliorer les moyens d’existence des populations riveraines. | 3.1- Développer la filière gomme, gousse, fruits et tubercules (gowé) | Niveau zonal | 2015-2019 | Organisations locales, individuels | Identifier les sites de production, protéger les peuplements et organiser les récolteser les bonnes pratiques |
|  | 3.2- Développer des cultures maraichères d’appoint en respectant les équilibres naturels | Niveau zonal | 2015-2019 | Organisations locales, individuels | Identifier les sites de cultures maraichères et diffuser les bonnes pratiques |
|  | 3.3- Transformer et valoriser les produits laitiers | Ross Béthio, Richard Toll | 2015-2019 | Groupements de femmes | Recenser les producteurs de lait, organiser le circuit de collecte et les modalités de transformation |
|  | 3.4- Valoriser les bonnes pratiques d’économie d’énergie | Niveau village et village-centre | 2016-2019 | Opérateurs économiques, ménages, postes de garde, centre d’accueil, campements éco touristiques | Répertorier les pratiques, identifier les « pionniers », mettre à disposition et promouvoir l’économie d’énergie |
|  | 3.5- Développer la filière embouche | Niveau zonal | 2015-2019 | Eleveurs traditionnels, opérateurs privés, directoire des femmes en élevage | Identification des maillons de la filière, concertation avec les acteurs locaux et mise en place d’actions test |
|  | 3.6- Mettre en place un circuit de découverte et développer l’écotourisme | Autour de la grande mare et au niveau des villages traditionnels de la périphérie | 2016-2019 | RSAN, AIV Gestionnaires des structures d’accueil, guides éco touristiques | Identifier les sites et monuments historiques, Promotion des sites et espèces remarquables, de la culture et de l’artisanat. Production d’affiches, dépliants et de documentaires |
|  | 3.7- Inventorier les connaissances et pratiques traditionnelles en matière de pêche | Au niveau des villages de pêcheurs | 2015-2019 | Personnes ressource identifiées dans les comités villageois | Recenser les pêcheurs, les engins et les pratiques en cours ou traditionnelles |
|  | 3.8-Appliquer la réglementation en vigueur sur la pêche traditionnelle | Au niveau des sites de pêche | 2015-2019 | Gardes forestiers, surveillants, commissions techniques | Diffuser le code de la pêche et les droits d’usage courants (décret de création de la réserve du Ndiael) |
|  | 3.9- Développer la pêche traditionnelle par la mise en place de bassins et d'étangs de pisciculture et organisation de leur exploitation | Au niveau de sites appropriés | 2017-2019 | RSAN, AIV, pêcheurs autochtones et allochtones | Identifier des sites, mettre en place des bassins, organiser et former les pisciculteurs ; Mettre en place un système de gestion pour une exploitation rationnelle au profit des populations locales |
|  | 3.10 Réhabiliter et enrichir les parcours du bétail dans la périphérie de la RSAN en relation avec le POAS et suivre la charge pastorale | Périphérie du site | 2016-2019 | Eleveurs, Volontaires locaux | Apporter des correctifs au POAS, localiser, délimiter et enrichir les parcours ; recensement des effectifs |
|  | 3.11- Développer des partenariats entre Aires protégées | Au niveau national et sous régional | 2015-2019 | RSAN et AIV, ONG, PREFELAG | Concertation, négociation et signature de conventions |
|  | 3.12- Animer et intensifier la coopération entre la RSAN et les parcs de Djoudj et Diawling | Sites du Djoudj, Ndiawling | 2015-2019 | Conservateurs des différents sites, Associations locales | Organiser et participer aux rencontres planifiées dans le cadre de la RBTFS |
|  | 3.13- Articuler la gestion de la réserve à celle de la RBTFS | RSAN et noyaux centraux | 2016-2019 | Conservateur RSAN et Points focaux RBTFS | Harmoniser les approches et appliquer les principes de gestion de la RBTFS |
| –A.4 - Promouvoir le reboisement la régénération naturelle assistée et la mise en défens afin de lutter contre la désertification (production de bois de chauffe) et remettre de l’eau dans la cuvette par inondation saisonnière artificielle | 4.1- Effectuer des reboisements d’essences locales | Zones dénudées ou sensibles | A partir de juillet - Août 2015 | Comités villageois de chaque zone | Semis direct, plantation |
|  | 4.2- Consolider et étendre les mises en défens | Sites existants et nouveaux | A partir de 2015 | RSAN, Comités villageois de chaque Secteur | Pancartage des sites, regarnis et plantation des espaces vides |
|  | 4.3- Identifier les sites et encourager la régénération naturelle assistée | Zone tampon | A partir de 2016 | RSAN, Comités villageois de chaque Secteur | Pancartage des sites et tuterage des plants |
|  | 4.4- Gérer l’inondation saisonnière artificielle | Bélel Mbaye et 3 marigots | Dès livraison des ouvrades | Unité de coordination et AIV | Ouverture et fermeture des vannes, entretien des ouvrages |
| - A.5- Mettre en place un programme d’informations des populations riveraines et promouvoir la formation des acteurs | 5.1- Redynamiser les Comités villageois et les commissions techniques | Au niveau de l’espace zonal | 2015 | Personnes ressource identifiées par la RSAN | Sessions G.A.F et thèmes techniques |
|  | 5.2- Sensibiliser les populations sur les coupes abusives, feux de brousse, braconnage | Au niveau de l’espace zonal | 2015-2016 | RSAN, AIV | Forum zonal, caravane |
|  | 5.3- Actualiser les règles locales de gestion | Au niveau de l’espace zonal | 2015 | Comités villageois | Séances de discussion autour des règles en cours et des opportunités de modification |
|  | 5.4- Identifier et mettre en œuvre des thèmes de formation | Au niveau zonal, CDAF de Ross Béthio, hors sites | 2015-2019 | RSAN, AIV, ONG, Personnes ressource, ONG, PREFELAG | Ateliers thématiques |
|  | 5.5- Informer et former les acteurs et le public | Au niveau départemental, régional et national | 2015-2016 | RSAN, AIV, ONG, PREFELAG | Séances d’information et de formation |
|  | 5.6- Promouvoir la RSAN | Nivea local et national | 2015- 2019 | Personnes ressource, prestataires, RSAN, AIV ; ONG ; PREFELAG | Supports de communication |
|  | 5.7-Vulgariser la problématique de conservation de la biodiversité et de développement durable | Niveau national et sous régional | 2015-2019 | Prestataires, personnes ressource | Edition de documents |
|  | 5.8- Organiser la communication pour une meilleure diffusion du plan | RSAN, AIV | 2015-2016 | Personne ressource ; prestataire | Protocoles avec des médias |

# CHAPITRE 4 : MISE EN ŒUVRE ET SUIVI - EVALUATION

## 4.1 - Mise en œuvre du Plan simple de gestion

### 4.1.1  Aspects institutionnels et organisationnels

Le Conservateur de la RSAN qui dépend de la Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols (DEFCCS) joue un rôle central dans le dispositif institutionnel devant permettre la mise en œuvre du plan simple de gestion de la réserve. En effet, il a la responsabilité de la supervision administrative et technique de la mise en œuvre des activités du plan simple de gestion tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il matérialise la stratégie définie  dans le plan simple de gestion et s’assure que la gestion intégrée du site est articulée à un cadre de cohérence susceptible de servir de guide face à d’éventuelles incertitudes.

L’existence de l’Association Inter villageoise du Ndiael constitue un atout ; en effet, la participation des populations riveraines nécessite la formation d'un organe d'échange et de discussion permettant aux villageois  de la périphérie d'harmoniser leurs points de vue et leurs décisions.  C’est pourquoi, l’Association Inter Villageoise occupe une position centrale dans le dispositif parce qu’elle peut coordonner à travers ces Comités villageois et commissions, différents organes en charge de l’écotourisme intégré, le reboisement, la gestion des ouvrages et plans d’eau, la lutte contre les feux de brousse, la gestion du cheptel, l’organisation de la pêche traditionnelle et des activités maraichères. Chacun des démembrements de l’AIV fédère les actions de développement qui sont menées par les populations riveraines et contribuent ainsi à la réalisation des objectifs assignés au Conservateur et à l’AIV dans le cadre du plan simple de gestion.

### 4.1.2  Modes de financement du plan

Diverses sources de financement peuvent concourir à la mise en œuvre des activités retenues par les Comités villageois :

- Le budget consolidé d’investissement (BCI) de la Direction des eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols (DEFCCS) peut prendre en charge le fonctionnement de la Coordination de la RSAN et quelque investissements en termes de formation et de protection du site (ouverture de pare feux) en sus de l’affectation de personnel technique (ATEF, gardes forestiers) ;

- Les Organisations non gouvernementales (ONG) pourraient à travers  Westland  International Afrique (WIA) poursuivre leur soutien à la Réserve Spéciale d’Avifaune du Ndiael (RSAN) notamment en finançant la réalisation des cinq (5) objectifs stratégiques qui contribuent à la vision stratégique ;

- La Banque Africaine de Développement (BAD), le Fonds pour l’Environnement mondial (FEM) aideront à travers le PREFELAG à la remise en eau, la construction d’ouvrages et infrastructures de gestion et ee conservation de la biodiversité mais également à la consolidation des moyens d’existence des populations des terroirs adjacents.

### 4.1.3  Description du processus de mise en œuvre

Le plan simple de gestion de la RSAN sera réalisé sous la supervision de la DEFCCS, notamment la Division Gestion de la Faune. Il sera mis en œuvre par le Conservateur et l’AIV en collaboration avec l’Inspection régionale des Eaux et Forêts de Saint Louis.

Le Plan simple de gestion sera exécuté sur une durée de cinq (5) ans, les deux (2) premières années étant consacrées en priorité (i) à la préservation du site et de ses ressources, (ii) à la réhabilitation des habitats de la faune et à la conservation de la biodiversité et (iii) à l’information des populations et à la formation des acteurs sur la dynamique des ressources naturelles.

Un plan de travail sera élaboré chaque année afin mieux cibler les actions, quantifier les moyens de mise œuvre, identifier les sites et préciser les échéanciers d’exécution.

Le savoir faire local en matière de gestion des ressources naturelles sera mis à profit afin de réaliser une synergie d’actions autour des conditions de sortie de la réserve du registre de Montreux.

La réalisation des ouvrages de gestion de l’eau et la construction des infrastructures de siège, d’accueil, de surveillance et d’éco tourisme se feront concomitamment à travers les actions planifiées dans le cadre du PREFELAG. Une révision du plan simple pourrait être envisagée à mi-parcours si le contexte l’exige.

## 4.2  Modalités de Suivi - Evaluation

Le niveau de progression vers les résultats sera mesuré à travers un suivi régulier des indicateurs prédéfinis. Outre la revue qui sera faite trimestriellement par l’organe de gestion de la RSAN et l’AIV, des missions de suivi périodique (annuel) seront réalisés en relation avec l’Inspection Régionale des Eaux et Forêts, la Division Gestion de la Faune de la DEFCCS, les principaux acteurs et organismes d’appui.

Une évaluation externe sera organisée à mi-parcours (2017) afin d’établir  un état d’avancement et proposer des mesures correctives et une seconde évaluation externe (2019)  pourrait au terme du plan, entériner les progrès réalisés et formuler de nouvelles orientations.

Les charges liées au suivi et à l’évaluation des activités  seront financées en partie par une dotation du budget de l’Etat à la RSAN  et par un appui des partenaires (PREFELAG, ONG). Les montants prévisionnels sont imputés  à la ligne « Fonctionnement ».

4.3- Cadre logique

| Description succincte | IOV | Sources de vérification | Hypothèses critiques |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectif général : Promouvoir des activités traditionnelles respectueuses du caractère naturel du site par une démarche globale de conservation qui privilégie les principaux éléments du patrimoine des populations d’oiseaux |
| Objectif lié aux ressources naturelles |
| R.1 : Un aménagement approprié et une gestion améliorée du site réalisés |
| A.1 : Réhabiliter les habitats de la faune et conserver la biodiversité du site surtout pour l’avifaune notamment les oiseaux migrateurs et les espèces menacées dites endémiques |
| A.1.1 - Réhabiliter les habitats de la faune | Refuges et sites de nidification | A partir de 2015 | RSAN, comités villageois, PREFELAG |  |
| A.1.2 - Identification de sites et recrutement de prestataires | 12 sites | Documents de recrutement des prestataires | Appui ONG, PREFELAG |
| A.1.3 - Formation du personnel et acquisition d’équipements Signature de protocoles de recherche | 65 personnes 04 instituts de recherche et universités | Rapport de formation et liste matériels acquis Copie convention, rapports de recherche | Appui ONG, PREFELAG, DEFCCS |
| A.1.4 - Suivi rapproché et surveillance intensive | 300 sorties (3 sorties /mois) | Ordres de mission | Disponibilité ressources financières, soutien des comités villageois |
| A.1.5 - Localisation et protection des refuges | 12 refuges | Carte des sites | Disponibilité ressources financières, soutien des comités villageois |
| A.1.6 – Mettre en place un système de gestion de base de données (SGBD) | SGBD disponible au siège de RSAN | 2015- 2016 | Appui de personnes ressource, DEFCCS, ONG, PREFELAG |
| A.1.7- Mise en place d’un Centre de documentation | Centre de documentation disponible au siège RSAN | 2015-2017 | Appui d’un bibliothécaire-archiviste, DEFCCS, ONG, PREFELAG |
| R 2 : Des mesures de protection et de surveillance efficaces du site et de ses ressources mises en oeuvre |
| A.2 : Préserver l’intégrité du site et de ses ressources |
| A.2.1 - Bornage et relevé coordonnées | pm | Carte de localisation des bornes avec les coordonnées | Moyens financiers accessibles |
| A.2.2 - Contrat de prestations | 1 contrat /an | Copie du contrat de prestations | Ressources financières disponibles |
| A .2.3 - Désherbage, faucardage et assèchement périodique des plans d’eau | 5 entretiens (1 par an) | Constat physique et photos | Bonne organisation des zones Coordination avec PREFELAG |
| A.2.4 - Visite périodique et investissement collectif | 2 entretiens (1/2 ans) | Constat physique et photos | Motivation des comités villageois |
| A.2.5 - Faucardage périodique | 5 faucardages (1 séance/an) | Constat physique et photos | Investissement humain |
| A.2.6 - Plantation d’espèces protectrices du sol | 150 hj | Constat physique, photos, liste participants | Disponibilité des membres des comités villageois |
| A.2.7 - Mise à disposition d’ATEF, de gardes et de volontaires | Equipement pour 10 volontaires | Note d’affectation des agents, Bordereau de livraison de matériels | Affectation de personnel technique par DEFCCS et de vélos pour la surveillance |
| A.2.8 - Formation et dotation de moyens matériels et logistiques | 10 volontaires | Rapport formation, Liste du matériel et de la logistique | Moyens planifiés dans PREFELAG disponibles |
| A.2.9 - Accroissement de ressources financières et de moyens de déplacement aux structures de suivi | Budget coordination en hausse, Brigade et Gardes forestiers dotés de motos | Allocation ressources financières et de moyens logistiques | Allocation ressources par DEFCCS, appui ONG, PREFELAG |
| Objectif lié à l’exploitation du site par l’Homme |
| R.3- L’utilisation du site organisée et les moyens d’existence des populations riveraines renforcés |
| A.3- Organiser l’utilisation du site pour des activités traditionnelles d’élevage, de maraichage et de pêche dans le respect des équilibres naturels et améliorer les moyens d’existence des populations riveraines. |
| A.3.1 - Identifier les sites de culture maraichère et diffuser les bonnes pratiques | 32 villages test (1 site par village) | Carte de localisation, P.V séances de vulgarisation | Appui services techniques, ONG |
| A.3.2 - Recenser les producteurs de lait, organiser le circuit de collecte et les modalités de transformation | 32 producteurs test (1 producteur par village) | Liste des producteurs potentiels de lait | Appui services techniques, ONG, PREFELAG |
| A.3.3 - Répertorier les pratiques, identifier les « pionniers », mettre à disposition et promouvoir l’économie d’énergie | 32 pionniers (1 pionnier par village) | Répertoire des « pionniers » potentiels | Appui ONG, DEFCCS, PREFELAG |
| A.3.4 - Identification des maillons de la filière, concertation avec les acteurs locaux et mise en place d’actions test | 4 réunions de concertation et 32 actions test | P.V des concertations | Appui services techniques, ONG, PREFELAG |
| A.3.5 - Identifier les sites et monuments historiques | 6 visites de terrain (secteurs et périphérie) | P.V des visites de terrain | Appui services techniques, ONG, Opérateurs cynégétiques |
| A.3.6 - Promotion des sites et espèces remarquables, de la culture et de l’artisanat. Production d’affiches, dépliants et de documentaires | 4 fora 200 affiches 300 dépliants 2 documentaires | P.V des fora, exemplaires des affiches, dépliants et documentaires | Appui services techniques, ONG, PREFELAG |
| A.3.7 - Recenser les pêcheurs, les engins et les pratiques en cours ou traditionnelles | 3 enquêtes et traitement de données | P.V de dépouillement des enquêtes | Appui services techniques, ONG |
| A.3.8 - Diffuser le code de la pêche et les droits d’usage courants (décret de création de la réserve du Ndiael) | 16 Séances (4 par an/ secteur | P.V des séances de vulgarisation | Appui services techniques |
| A.3.9 - Identifier des sites, mettre en place des bassins, organiser et former les pisciculteurs | 4 sites | Carte de localisation des sites | Appui Service des pêches, Agence aquaculture, ONG |
| A.3.10 - Apporter des correctifs au POAS, localiser, délimiter et enrichir les parcours | 3 séances de travail avec les collectivités locales, 6 visites de terrain | P.V des séances de travail et des visites de terrain | Accord et participation collectivités locales, Appui ONG et services techniques |
| A.3.11 - Identifier des thèmes de visite et cibler les participants | 10 visites (2 par an) | P.V des visites | Appui DEFCCS, ONG, PREFELAG |
| A.3.12 - Organiser et participer aux rencontres planifiées dans le cadre de la RBTFS | 8 rencontres | Ordres de mission, P.V des rencontres | Appui, ONG, PREFELAG, DEFCCS |
| A.3.13 - Harmoniser les approches et appliquer les principes de gestion de la RBTFS | 2 séances d’harmonisation | P.V des séances | Appui RBT, ONG, PREFELAG |
| R.4 - Le couvert végétal est reconstitué et la remise en eau de la cuvette se fait par inondation saisonnière artificielle. |
| A.4- Promouvoir le reboisement la régénération naturelle assistée et la mise en défens afin de lutter contre la désertification (production de bois de chauffe) et remettre de l’eau dans la cuvette par inondation saisonnière artificielle |
| 4.1- Effectuer des reboisements d’essences locales | 50 ha | P.V des visites | Appui DEFCCS, ONG, PREFELAG |
| 4.2- Consolider et étendre les mises en défens | 200 ha | P.V des visites | Appui DEFCCS, ONG, PREFELAG |
| 4.3- Identifier les sites et encourager la régénération naturelle assistée | 10 ha | P.V des visites | Appui DEFCCS, ONG, |
| 4.4- Gérer l’inondation saisonnière artificielle | 02 ouvrages | P.V des missions de suivi | Appui Hydraulique et PREFELAG |
| R.5 : Un programme d’informations et de formation efficace des acteurs mis en place |
| A.5 : Mettre en place un programme d’informations des populations riveraines et promouvoir la formation des acteurs |
| A.5.1 - Sessions G.A.F et thèmes techniques | 8 sessions | Bons du Trésor, Virements bancaires | Disponibilité de ressources financières par DEFCCS, ONG, PREFELAG |
| A.5.2 - Forum zonal, caravane | 6 rencontres | Virements bancaires | Disponibilité de ressources financières par DEFCCS, ONG, PREFELAG |
| A.5.3 – Séances de discussion autour des règles en cours et des opportunités de modification | 5 séances | P.V de réunion | Participation des comités villageois |
| A.5.4 – Atelier de mise en œuvre | 4 ateliers | Rapports d’atelier | Ressources financières accessibles |
| A.5.5- Séances d’information et de formation | 6 supports | Procès verbaux | P.V des sessions |
| A.5.6 – Supports de communication | 8 supports | Spécification des supports | Disponibilité des ressources |
| A.5.7 – Edition de documents | 5 documents | Copies des documents | Moyens financières accessibles |
| A.5.8 – Protocoles avec des médias | 3 protocoles | Protocoles signés | Accord avec les médias |

## 4.4. Budget synthétique du Plan simple de gestion

| Objectifs de gestion | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Montant total (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs liés aux ressources naturelles |
| Activité 1 | 44 535 000 | 33 335 000 | 3 335 000 | 1 335 000 | 1 335 000 | 83 875 000 |
| Activité 2 | 24 650 000 | 5 925 000 | 6 100 000 | 4 100 000 | 3 600 000 | 44 375 000 |
| Sous total 1 | 69185000 | 39260000 | 9435000 | 5435000 | 4935000 | 128250000 |
| Objectifs liés à l’exploitation du site par l’Homme |
| Activité 3 | 14600000 | 7400000 | 4000000 | 3300000 | 2400000 | 28100000 |
| Activité 4 | 6000000 | 3000000 | 1500000 | 1100000 | 600000 | 8700000 |
| Activité 5 | 13 400 000 | 8 500 000 | 3 350 000 | 1 850 000 | 200 000 | 27 300 000 |
| Sous total 1 | 34000000 | 18900000 | 8850000 | 6250000 | 3200000 | 64100000 |
| Total Investissement | 103 185 000 | 58 160 000 | 18 285 000 | 11 685 000 | 8 135 000 | 192 350 000 |
| Fonctionnement | 12 500 000 | 15 000 000 | 17 500 000 | 20 000 000 | 27 500 000 | 92 500 000 |
| Total Budget | 115 685 000 | 73 160 000 | 35 785 000 | 31 685 000 | 35 635 000 | 284 850 000 |

## 4.5. Calendrier d'exécution

| Description | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif lié aux ressources naturelles |
| A.1 - Réhabiliter les habitats de la faune et conserver la biodiversité du site surtout pour l’avifaune notamment les oiseaux migrateurs et les espèces menacées dites endémiques |
| Réhabilitation des refuges, construction de nichoirs et buttes de nidification |  |  |  |  |  |
| Pancartage des sites, regarnis et plantation des espaces vides |  |  |  |  |  |
| Semis direct, plantation |  |  |  |  |  |
| Identification de sites et recrutement de prestataires |  |  |  |  |  |
| Formation du personnel, acquisition d’équipements et signature de protocoles de recherche |  |  |  |  |  |
| Suivi rapproché et surveillance intensive |  |  |  |  |  |
| Localisation et protection des refuges |  |  |  |  |  |
| Mise en place d’un système de gestion de base de données |  |  |  |  |  |
| Mise en place d’un Centre de documentation |  |  |  |  |  |
| A.2 - Préserver l’intégrité de la RSAN et de ses ressources |
| Bornage et relevé de coordonnées |  |  |  |  |  |
| Contrat de prestations |  |  |  |  |  |
| Désherbage, faucardage et assèchement périodique des plans d’eau |  |  |  |  |  |
| Visite périodique et investissement collectif |  |  |  |  |  |
| Faucardage périodique |  |  |  |  |  |
| Plantation d’espèces protectrices du sol |  |  |  |  |  |
| Mise à disposition d’ATEF, de gardes et de volontaires |  |  |  |  |  |
| Formation et dotation de moyens matériels et logistiques |  |  |  |  |  |
| Accroissement de ressources financières et de moyens de déplacement aux structures de suivi |  |  |  |  |  |
| Objectif lié à l’exploitation du site par l’Homme |
| A.3 - Organiser l’utilisation du site pour des activités traditionnelles d’élevage, de maraichage et de pêche dans le respect des équilibres naturels et améliorer les moyens d’existence des populations riveraines |
| Identifier les sites de culture maraichère et diffuser les bonnes pratiques |  |  |  |  |  |
| Recenser les producteurs de lait, organiser le circuit de collecte et les modalités de transformation |  |  |  |  |  |
| Répertorier les pratiques, identifier les « pionniers », mettre à disposition et promouvoir l’économie d’énergie |  |  |  |  |  |
| Identification des maillons de la filière, concertation avec les acteurs locaux et mise en place d’actions test |  |  |  |  |  |
| Identifier les sites et monuments historiques |  |  |  |  |  |
| Promotion des sites et espèces remarquables, de la culture et de l’artisanat. Production d’affiches, dépliants et de documentaires |  |  |  |  |  |
| Recenser les pêcheurs, les engins et les pratiques en cours ou traditionnelles |  |  |  |  |  |
| Diffuser le code de la pêche et les droits d’usage courants (décret de création de la réserve du Ndiael) |  |  |  |  |  |
| Identifier des sites, mettre en place des bassins, organiser et former les pisciculteurs |  |  |  |  |  |
| Apporter des correctifs au POAS, localiser, délimiter et enrichir les parcours |  |  |  |  |  |
| Identifier des thèmes de visite et cibler les participants |  |  |  |  |  |
| Organiser et participer aux rencontres planifiées dans le cadre de la RBTFS |  |  |  |  |  |
| Harmoniser les approches et appliquer les principes de gestion de la RBTFS |  |  |  |  |  |
| A.4- Promouvoir le reboisement la régénération naturelle assistée et la mise en défens afin de lutter contre la désertification (production de bois de chauffe) et remettre de l’eau dans la cuvette par inondation saisonnière artificielle |
| - Effectuer des reboisements d’essences locales |  |  |  |  |  |
| - Consolider et étendre les mises en défens |  |  |  |  |  |
| - Identifier les sites et encourager la régénération naturelle assistée |  |  |  |  |  |
| - Gérer l’inondation saisonnière artificielle |  |  |  |  |  |
| A.5- Mettre en place un programme d’informations et promouvoir la formation des acteurs |
| Sessions G.A.F et thèmes techniques |  |  |  |  |  |
| Forum zonal, caravane |  |  |  |  |  |
| Séances de discussion autour des règles en cours et des opportunités de modification |  |  |  |  |  |
| Atelier de mise en œuvre |  |  |  |  |  |
| Concertation, négociation et signature de conventions |  |  |  |  |  |
| Séances d’information et de formation |  |  |  |  |  |
| Supports de communication |  |  |  |  |  |
| Edition de documents |  |  |  |  |  |
| Protocoles avec des médias |  |  |  |  |  |

4.6 - Cartographie

Hormis  l’occupation des sols, diverses cartes et coordonnées géographiques figurent en annexe du présent document. Il  s’agit de :

- La localisation de la RSAN dans l’espace polarisé par la RBTDFS,

- la situation de la Réserve d’avifaune du Ndiael et de la zone déclassée,

- des coordonnées de la Réserve Spéciale d’Avifaune du Ndiael,

- la situation des villages et hameaux dans la Réserve d’avifaune et le projet Senhuile Senethanol,

- des coordonnées de la zone périphérique Est et de Senhuile,

- la situation actuelle de la RSAN avec le réseau hydrographique.

# CONCLUSION

La perspective d’une prochaine remise en eau du Ndiael grâce à la mise en œuvre du PREFELAG pose un certain nombre de préoccupations qu’il conviendra de gérer par la concertation ; Il s’agit d’assurer :

- un débit minimum 15 m3/s pour tous les usages en aval à partir de l’ouvrage de Nietty Yoon géré par OLAG ;

- un débit environnemental de 10 m3/s  (oiseaux migrateurs) à partir de l’ouvrage du Pont Alain géré  par  la RSAN/AIV ;

- le drainage vers les 3 marigots et lutter contre les espèces envahissantes à partir d’un ouvrage installé en aval de la grande mare et qui pourrait être géré par la RSAN/AIV ;

Il est souhaitable de mettre en place une plateforme multi-acteurs afin de créer un environnement propice au dialogue entre parties prenantes à une gestion et une valorisation durable de l’espace; Cette plateforme serait un mécanisme de concertation, de prise de décision, de renforcement de capacités et d’outil d’aide à la prise de décision.

Le présent plan simple de gestion qui s’inscrit dans cette dynamique, doit être perçu comme une « partie » de la Composante GEF du Projet de réhabilitation des fonctions écologiques et économiques du Lac de Guiers (PREFELAG). Il fait un focus sur  l’information et la formation des populations et des acteurs, la protection / réhabilitation des écosystèmes, le développement et la valorisation de certaines activités au profit des populations des villages adjacents afin à terme de consolider leurs moyens d’existence.

# BIBLIOGRAPHIE

- AIV du Ndiaël-RSAN : Analyse ex-ante de la situation socio-économique des ménages cibles – Novembre 2013

- BDPA – SCETAGRI, ORSTOM, SECA, AFID, SERADE (1995) : Etudes des problèmes d’environnement et de protection des milieux naturels dans le delta du fleuve Sénégal. Fonds d’Aide et de Coopération (France). 166 p.

- Contraintes / Opportunités pour le Ndiaël des projets SenHuile et PREFELAG  Ross Béthio Juin 2014 Wetlands

- Etude et analyse de la culture des légumes dans la zone de la réserve spéciale d’avifaune du Ndiael « RSAN » - GIE La Saint Louisienne- SECOTRA 2013

- Manuel de gestion des aires protégées d’Afrique francophone - Patrick Triplet 2009

- Mietton M. , Humbert J. (1992) : Le projet de remise en eau du Ndiael (Sénégal), pré-faisabilité hydraulique, bilan hydrologique et impacts. Université Louis Pasteur, Strasbourg. 81 p.

- Mietton M., Hulmbert J. (1994) : Dynamique du milieu naturel et transformations par  l’homme dans le delta du Sénégal, la cuvette du Ndiael hier, aujourd’hui et demain. Espaces tropicaux, 13 : 345 – 365.

- Plan d’aménagement et de gestion du parc national des Oiseaux du Djoudj (PNOD) et de sa périphérie – Octobre 2005

- Projet de restauration des fonctions écologiques et économiques du Lac de Guiers (PREFELAG) – Juillet 2013

- Préalables et Processus d’élaboration du Plan de Gestion RNC Tocc Tocc / Panel Ndiael – 16-17 Juin 2014

- Plan de gestion du site de NDIAEL – Juin 2008

- Plan de gestion de la réserve de faune du Ndiael  (1999 - 2003)/DGEF-OMPOLa Gouvernance locale des Aires protégées et des espaces dédiés à la Conservation de la Biodiversité - Dominique JULIEN LA BRUYÈRE Vice-président de France-Ecologie Septembre 2008

- Rapport du décompte annuel des oiseaux d’eau – Kane O/BISPN 2013

- Trolliet B. , Fouquet M., Triplet P., Yésou P. (1993) : Oiseaux d’eau dans le delta du Sénégal en janvier 1993. Bull. Mens. ONC, 185 : 2 – 9.

- Triplet P., Yésou P. (1997) : Contrôle de l’inondation dans le deltadu Sénégal, les anatidés s’adaptent – ils à cette nouvelle situation. Ecologie, 28 : 351 – 363.

- UICN (1987) : Restauration et gestion du Ndiael et des Trois – Marigots dans le delta du Sénégal, contribution à la lutte contre la désertification dans le nord du Sénégal. Doc. Multicop.

# ANNEXE 1

Localisation la RSAN dans l’espace polarisé par la Réserve de Biosphère Transfrontalière du Delta du fleuve Sénégal (RBTDS)

# ANNEXE 2

Situation de la Réserve d’avifaune du Ndiael et la zone déclassée

ANNEXE 3

Coordonnées de la Réserve Spéciale d’Avifaune du Ndiael

| Zone humide Grande Mare |  |  |  | Zone Tampon Ndiael |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO BORNE | LONGITUDE | LATITUDE |  | NUMERO BORNE | LONGITUDE | LATITUDE |  |
| 1 | 378472,61 | 1792237,64 |  | 1 | 405266,74 | 1809591,32 |  |
| 2 | 378752,33 | 1791571,85 |  | 2 | 404289,54 | 1806515,93 |  |
| 3 | 378640,84 | 1790143,68 |  | 3 | 400564,81 | 1806010,78 |  |
| 4 | 379377,56 | 1789609,98 |  | 4 | 394256,54 | 1800740,75 |  |
| 5 | 380516,26 | 1789088,76 |  | 5 | 393439,02 | 1796499,27 |  |
| 6 | 381571,19 | 1788326,86 |  | 6 | 391023,37 | 1793315,00 |  |
| 7 | 382437,96 | 1788164,92 |  | 7 | 389266,53 | 1791777,76 |  |
| 8 | 383738,78 | 1788092,44 |  | 8 | 383905,43 | 1785913,50 |  |
| 9 | 385380,65 | 1788678,51 |  | 9 | 378746,25 | 1788808,96 |  |
| 10 | 385400,94 | 1789179,76 |  | 10 | 404348,82 | 1809791,75 |  |
| 11 | 386318,36 | 1790085,07 |  | 11 | 402715,65 | 1810411,13 |  |
| 12 | 386774,01 | 1791354,40 |  | 12 | 401984,78 | 1810587,12 |  |
| 13 | 387858,03 | 1791571,85 |  | 13 | 401366,52 | 1810566,71 |  |
| 14 | 388369,62 | 1792429,36 |  | 14 | 400834,37 | 1810413,50 |  |
| 15 | 389541,75 | 1793308,47 |  | 15 | 400280,03 | 1810107,00 |  |
| 16 | 390538,07 | 1795066,68 |  | 16 | 399579,91 | 1809511,25 |  |
| 17 | 390475,89 | 1796582,76 |  | 17 | 399031,72 | 1808753,62 |  |
| 18 | 390831,12 | 1798465,89 |  | 18 | 398708,63 | 1808175,62 |  |
| 19 | 390596,69 | 1799638,03 |  | 19 | 398244,62 | 1807287,00 |  |
| 20 | 389424,55 | 1801103,21 |  | 20 | 397753,91 | 1806477,88 |  |
| 21 | 387197,48 | 1800751,57 |  | 21 | 397282,78 | 1805949,87 |  |
| 22 | 384384,33 | 1799520,82 |  | 22 | 396957,97 | 1805727,63 |  |
| 23 | 383446,62 | 1799345,00 |  | 23 | 395813,30 | 1805401,23 |  |
| 24 | 382567,51 | 1798641,71 |  | 24 | 394468,60 | 1805276,25 |  |
| 25 | 382215,87 | 1798231,47 |  | 25 | 393090,56 | 1805254,13 |  |
| 26 | 381219,55 | 1796356,04 |  | 26 | 391292,80 | 1804275,89 |  |
| 27 | 381106,16 | 1795393,69 |  | 27 | 388811,28 | 1802925,59 |  |
| 28 | 380631,29 | 1794688,83 |  | 28 | 386283,39 | 1801550,06 |  |
| 29 | 380197,68 | 1793384,04 |  | 29 | 382686,48 | 1800041,36 |  |
|  |  |  |  | 30 | 380766,30 | 1798024,87 |  |
|  |  |  |  | 31 | 380522,46 | 1796342,38 |  |
|  |  |  |  | 32 | 379517,15 | 1793982,84 |  |
|  |  |  |  | 33 | 378044,22 | 1792412,37 |  |
|  |  |  |  | 34 | 376072,17 | 1790309,73 |  |

ANNEXE 4

Situation des villages et hameaux dans la Réserve d’avifaune et le projet Senhuile Senethanol

ANNEXE 5

Coordonnées de la Zone périphérique Est et de Senhuile

|  |  |  |  |  | Borne projet SENHUILE-SENETHANOL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone périphérique Est du Ndiael |  | NUMERO BORNE | LONGITUDE | LATITUDE |  |
| NUMERO BORNE | LONGITUDE | LATITUDE |  | 1 | 400564,81 | 1806010,78 |  |
| 1 | 406361,03 | 1809910,38 |  | 2 | 394256,54 | 1800740,75 |  |
| 2 | 406056,78 | 1809733,62 |  | 3 | 393439,02 | 1796499,27 |  |
| 3 | 405909,72 | 1809669,25 |  | 4 | 391023,37 | 1793315,00 |  |
| 4 | 405767,16 | 1809623,88 |  | 5 | 389266,53 | 1791777,76 |  |
| 5 | 405629,72 | 1809599,00 |  | 6 | 383905,43 | 1785913,50 |  |
| 6 | 405266,74 | 1809591,32 |  | 7 | 378746,25 | 1788808,96 |  |
| 7 | 404289,54 | 1806515,93 |  | 8 | 377627,47 | 1788373,88 |  |
| 8 | 400564,81 | 1806010,78 |  | 9 | 375582,15 | 1787078,52 |  |
| 9 | 403269,13 | 1802213,66 |  | 10 | 390136,56 | 1782020,12 |  |
| 10 | 405254,12 | 1806167,20 |  | 11 | 391931,10 | 1782864,50 |  |
| 11 | 405610,58 | 1807122,76 |  | 12 | 392859,94 | 1783263,47 |  |
| 12 | 405824,09 | 1807687,85 |  | 13 | 396777,66 | 1788907,95 |  |
| 13 | 405996,00 | 1808368,00 |  | 14 | 402074,60 | 1799706,56 |  |
|  |  |  |  | 15 | 402210,71 | 1800120,89 |  |
|  |  |  |  | 16 | 403269,13 | 1802213,66 |  |

ANNEXE 6

La RSAN et la Composante pastorale

Le tableau ci-dessous donne des indications sur les villages d’implantation de parcs à vaccination, le potentiel des bovins et des ovins / caprins

| Sites d’implantation des parcs à vaccination | Villages ou Hameaux polarisés | Bovins | Ovins/Caprins |
| --- | --- | --- | --- |
| Ouro l’Islam | Guiladou, Keur Mbaye Diarra, Keur Demba Ka, Keur Ahmet ka, Keur moussa bah Ka | 600 | 500 |
| Nadiel | Nadiel 1 - 2 - 3 – 4 | 1000 | 700 |
| Béli Bamdi | Béli bamdi, Bélel Mbaye, Yowré, Kadou Ndef | 1500 | 2000 |
| Naéré | Naéeé, Nder, Doune diéling, Temeye, Ndiourky, Keur Alhamdou | 800 | 1300 |
| BountouDieugue(Yeti yone) | Yeti yone, Pakh, Tordionabé | 900 | 2500 |
| Diagane | Diagen, Howandou, Kambe, Bouky, Dental, Ndourounabé, Howandou | 1000 | 2500 |
| Wanguene | Wanguene, Saré Alassane, yamane, Sarène | 1000 | 2000 |
| Khondentane | Khondentane, Ndiorno | 800 | 1000 |
| Médina Mountaga | Colonat, Médina Mountaga | 900 | 1000 |
| Thiédème Peulh | Podadji, Ngandiel, Thiédème Peulh | 1500 | 1700 |
| Diassarnabé Déguélème | Diassarnabé, Thiédji | 900 | 2000 |
| Raynabé | Raynabé1, Raynabé2, Mbande, Gouygui, Diomboron | 2000 | 1000 |
| Assytoye | Assitaye, Gandiaye, Ndiaye, Guinte Ndiaye, Maniang | 2100 | 1500 |
| Bégaye | Savoigne, Bégaye | 600 | 700 |
| Maka Ndandari | Beuyti, Gouye Nar, Niassène, Yalata, Keur Arona Tall | 200 | 1700 |
| Totaux |  | 17 600 | 22 100 |

ANNEXE 7

Décret de classement de la réserve du Ndiael

ANNEXE 8

Décret de déclassement de réserves partielles et d’affectation des zones déclassées

# ANNEXE 9

Situation de la Réserve Spéciale d’Avifaune du Ndiael avec le réseau hydrographique

ANNEXE 10

Distribution des Comités villageois selon les zones

| Zone A | Zone B |
| --- | --- |
| Village centre : Ross-Bethio | Village centre : Niouroukoulene |
| Raynabé 1 Raynabé 2 Ndioross Fondé bocki Ross-Béthio Odabé Nditty Ouroulbé Begaye Ndiorno wolof Thiedem wolof Thiedem peulh Maniang | Ndiorno peulh Niouroukoulene Daymane Thidji Kondel Tall Diagane |
| Zone C | Zone D |
| Village centre : Belel Mbaye | Village centre : Guilado |
| Kadou Ndeff Belel mbaye Belel Bamby Sadialia Djilim Yowré Temeye Ndiourki Howandou | Ourou l’Islam Nadiel 3 Nadiel 124 Guilado Thienel Docki Yetti yone |

ANNEXE 11

Budget détaillé du Plan simple de gestion

| Activités | Sous activités | Thémes | Nombre | Prix unitaire | Montant total | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1-Réhabiliter les habitats de la faune et conserver la biodiversité du site | Réhabiliter les habitats de la faune | Protection des refuges, construction de buttes de nidification | 600 l /an | 475 200 | 2 376 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 |
|  |  |  | 2 buttes | 1 500 000 | 3 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Construire des nichoirs | Identification de sites et recrutement de prestataires | 2 sites | 20 000 000 | 40 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Faire des dénombrements | Formation du personnel, acquisition d’équipements et signature de protocoles de recherche | 65 personnes | forfait | 7 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4 protocoles | 2 000 000 | 8 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Sécuriser la faune en particulier les oiseaux migrateurs | Suivi rapproché et surveillance intensive | 300 sorties (3 sorties/mois) | 30 000 | 9 000 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
|  | Protéger les espèces endémiques menacées | Localisation et protection des refuges | 12 refuges | 300 000 | 3 600 000 | 2 400 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 |
|  | Mettre en place un système de gestion de base de données (SGBD) | SBGD disponible | 01 SGBD | forfait | 4 000 000 | 3 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Mettre en place un Centre de documentation | Centre installé | 01 Centre de documentaire | forfait | 8 000 000 | 5 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Sous total A.1 |  |  |  |  | 83 875 000 | 44 535 000 | 33 335 000 | 3 335 000 | 1 335 000 | 1 335 000 |
| A.2- Préserver l’intégrité de la RSAN et de ses ressources | Consolider la matérialisation des limites de la réserve | Bornage et relevé coordonnées | 800 | 20 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ouvrir et entretenir les pare-feux | Contrat de prestations - investissement humain | 1 contrat /an | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  | Entretenir les plans d’eau | Désherbage, faucardage et assèchement périodique des plans d’eau | 5 entretiens (1 par an) | 600 000 | 3 000 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
|  | Assurer un entretien régulier des ouvrages | Visite périodique et investissement collectif | 2 entretiens (1/2 ans) | 1 500 000 | 3 000 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
|  | Lutter contre les végétaux aquatiques | Faucardage périodique | 5 faucar - dages (1séance /an) | 500 000 | 2 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
|  | Fixer les berges | Plantation d’espèces protectrices du sol | 150 hj | 2 500 | 375 000 | 250 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Densifier le dispositif de surveillance | Mise à disposition d’ATEF, de gardes et de volontaires | Equipement pour 10 volontaires | 50 000 | 500 000 | 300 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Renforcer des capacités organisationnelles et opérationnelles des unités locales des volontaires | Formation et dotation de moyens matériels et logistiques | 10 volontaires | 400 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 0 |
|  | Allouer des moyens conséquents aux structures de suivi | Accroissement de ressources financières et de moyens de déplacement aux structures de suivi | Coordination RSAN, Brigade et Gardes forestiers | forfait | 10 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Sous total A.2 |  |  | - | - | 44 375 000 | 24 650 000 | 5 925 000 | 6 100 000 | 4 100 000 | 3 600 000 |
| A.3- Organiser l’utilisation du site pour les activités traditionnelles et améliorer les moyens d’existence des populations | Développer des cultures maraichères d’appoint en respectant les équilibres naturels | Identifier les sites de culture maraichère et diffuser les bonnes pratiques (appui services techniques, ONG) | 32 villages test (1 site par village) | 50 000 | 1 600 000 | 900 000 | 400 000 | 200 000 | 100 000 | 0 |
|  | Transformer et valoriser les produits laitiers | Recenser les producteurs de lait, organiser le circuit de collecte et les modalités de transformation (appui services techniques, ONG, PREFELAG | 32 producteurs test (1 producteur par village) | 100 000 | 3 200 000 | 2 000 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 |
|  | Diffuser et valoriser les bonnes pratiques d’économie d’énergie | Répertorier les pratiques, identifier les « pionniers », mettre à disposition et promouvoir l’économie d’énergie (appui ONG, DEFCCS, PREFELAG) | 32 pionniers (1 pionnier par village) | 50 000 | 1 600 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Développer la filière embouche | Identification des maillons de la filière, concertation avec les acteurs locaux et mise en place d’actions test (appui services techniques, ONG, PREFELAG) | 4 réunions de concertation et 32 actions test | forfait | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Mettre en place un circuit de découverte | Identifier les sites et monuments historiques (appui services techniques, ONG, PREFELAG, Opérateurs cynégétiques) | 6 visites de terrain (secteurs et périphérie) | 100 000 | 600 000 | 400 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | valorisation de l’écotourisme | Promotion des sites et espèces remarquables, de la culture et de l’artisanat. Production d’affiches, dépliants et de documentaires | 4 fora,200 affiches,300 depliants,2 documentaires | fofait | 10 000 000 | 5 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  | Inventorier les connaissances et pratiques traditionnelles en matière de pêche | Recenser les pêcheurs, les engins et les pratiques en cours ou traditionnelles (appui servi ces techniques, ONG) | 3 enquêtes et traitement de données | 100 000 | 300 000 | 200 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Appliquer la réglementation en vigueur sur la pêche traditionnelle | Diffuser le code de la pêche et les droits d’usage courants (décret de création de la réserve du Ndiael) | 16 Séances (4 par an/ secteur | 200 000 | 3 200 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0 |
|  | Développer la pêche traditionnelle par la mise en place de bassins et d'étangs de pisciculture et organisation de leur exploitation | Identifier des sites, mettre en place des bassins, organiser et former les pisciculteurs (appui Service des pêches, Agence aquaculture, ONG | 4 sites | 600 000 | 2 400 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Réhabiliter et enrichir les parcours en relation avec le POAS | Apporter des correctifs au POAS, localiser, délimiter et enrichir les parcours (appui ONG, services techniques) | 3 séances de travail avec les collectivités locales, 6 visites de terrain | forfait | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Organiser des visites d’échanges inter site et inter pays | Identifier des thèmes de visite et cibler les participants (appui DEFCCS, ONG, PREFELAG | 10 visites (2 par an) | 600 000 | 6 000 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
|  | Animer et intensifier la coopération régionale | Organiser et participer aux rencontres planifiées dans le cadre de la RBTFS (appui, ONG PREFELAG, DEFCCS) | 8 rencontres | 200 000 | 1 600 000 | 600 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
|  | Articuler la gestion de la réserve à celle de la RBTFS | Harmoniser les approches et appliquer les principes de gestion de la RBTFS | 2 séances d’harmonisation | 200 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sous total A.3 |  |  |  |  | 28100000 | 14600000 | 7400000 | 4000000 | 3300000 | 2400000 |
| A.4- Promouvoir la reconstitution du couvert végétal et remettre de l’eau dans la cuvette par inondation saisonnière artificielle | Effectuer des reboisements d’essences locales | Semis direct, plantation | 16 villages (4 par zone) | 100 000 | 1 600 000 | 800 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
|  | Consolider et étendre les mises en défens | Pancartage des sites, regarnis et plantation des espaces vides | 10 sites | 500 000 | 5 000 000 | 2 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
|  | Identifier les sites et encourager la régénération naturelle assistée | Localisation et pancartage de sites | 15 sites | 400 000 | 6 000 000 | 2 500 000 | 1 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 |
|  | Gérer l’inondation saisonnière artificielle | Ouverture , fermeture et entretien des ouvrages | 02 ouvrages | 300 000 | 600 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Sous total A.4 |  |  |  |  | 8700000 | 6000000 | 3000000 | 1500000 | 1100000 | 600000 |
| A.5- Mettre en place un programme d’ informations et promouvoir la formation des acteurs | Redynamiser les Comités villageois et les commissions techniques | Sessions G.A.F et thèmes techniques | 8 sessions | 750 000 | 6 000 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 750 000 | 750 000 | 0 |
|  | Sensibiliser les populations sur les coupes abusives, feux de brousse | Forum zonal, caravane | 6 rencontres | 700 000 | 4 200 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 500 000 | 200 000 | 0 |
|  | Actualiser des règles locales de gestion | Séances de discussion autour des règles en cours et des opportunités de modification | 5 séances | 400 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Identifier et mettre en œuvre des thèmes de formation | Atelier de mise en œuvre | 4 ateliers | 500 000 | 2 000 000 | 900 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
|  | Développer des partenariats entre Aires protégées | Concertation, négociation et signature de conventions | 8 rencontres | 400 000 | 3 200 000 | 1200 000 | 1 200 000 | 400 000 | 400 000 | 0 |
|  | Informer et former les acteurs et le public | Séances d’information et de formation | 6 supports | 500 000 | 3 000 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 0 |
|  | Promouvoir la RSAN | Supports de communication | 8 supports | 400 000 | 3 200 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 200 000 |
|  | Vulgariser la problématique conservation de la biodiversité et de développement durable | Edition de documents | 5 documents | 300 000 | 1 500 000 | 900 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Organiser la communication pour une meilleure diffusion du plan | Protocoles avec des médias | 3 | 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sous total A.5 |  |  | - | - | 27 300 000 | 13 400 000 | 8 500 000 | 3 350 000 | 1 850 000 | 200 000 |
| Total Investissement |  |  |  |  | 192 350 000 | 103 185 000 | 58 160 000 | 18 285 000 | 11 685 000 | 8 135 000 |
| Fonctionnement |  |  |  |  | 92 500 000 | 12 500 000 | 15 000 000 | 17 500 000 | 20 000 000 | 27 500 000 |
| Total Budget |  |  |  |  | 284 850 000 | 115 685 000 | 73 160 000 | 35 785 000 | 31 685 000 | 35 635 000 |

# Text boxes

Février  2015                                                     Babacar FAYE